Районная адресная программа
«Проведение капитального ремонта многоквартирных
домов в Зубово-Полянском муниципальном районе» на
2013-2020 годы

п. Зубова Поляна, 2013 год



Паспорт
Районной адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Зубово-Полянском муниципальном районе» на
2013-2020 годы
	Наименование программы
	Районная адресная        программа

	
	«Проведение        капитального       ремонта

	
	многоквартирных домов в Зубово-Полянском

	
	муниципальном районе» на 2013-2020 годы

	
	(далее — Программа)

	Государственный
	Администрация Зубово-Полянского

	заказчик Программы
	муниципального района

	Основной разработчик
	Администрация Зубово-Полянского

	Программы
	муниципального района

	Цель и задачи
	цель    Программы    -    улучшение    состояния

	Программы, важнейшие
	жилищного фонда, социальное благополучие в

	целевые показатели
	обществе,    создание   условий    для   управления

	
	многоквартирными домами на территории

	
	района.

	
	Задачи Программы:

	
	определение и применение эффективных мер

	
	государственной поддержки собственников жилья

	
	в проведении модернизации и капитального

	
	ремонта жилья;

	
	развитие инициативы собственников жилья;

	
	привлечение в жилищный сектор кредитных

	
	ресурсов.

	
	Показатели:

	
	общая площадь многоквартирных домов, в

	
	которых произведен капитальный ремонт —

	
	28860,69 -кв. м;

	
	количество граждан, проживающих в

	
	многоквартирных домах, в которых произведен

	
	капитальный ремонт — 1290 чел.;

	
	доля многоквартирных домов, в которых созданы

	
	товарищества собственников жилья, - 15%;

	
	обеспечение дополнительного количества

	
	рабочих       мест       работникам

	
	строительных

	
	специальностей - 25 человек


	Срок и этапы
	2013-2020 годы

	реализации Программы
	

	Объем и источники
	общая стоимость капитального ремонта

	финансирования
	многоквартирных жилых домов в 2013-2020 годах

	Программы
	-   144 841,8 тыс. руб., в том числе:

	
	средства Фонда- 7 510,1 тыс. руб.;

	
	средства     республиканского          бюджета

	
	Республики Мордовия — 68 247,2 тыс. руб.;

	
	средства местных бюджетов — 42 627,9 тыс. руб.;

	
	средства собственников жилья — 26 456,6 тыс.

	■
	руб.;

	
	в том числе:

	
	в 2013 году:

	
	общая стоимость капитального ремонта

	
	многоквартирных жилых домов, всего — 15 988,1

	
	тыс. руб., в том числе:

	
	средства Фонда — 2 899,7 тыс. руб.;

	
	средства     республиканского         бюджета

	
	Республики Мордовия — 6 382,6 тыс. руб.;

	
	средства местных бюджетов — 4 478,0 тыс. руб.;

	
	средства собственников жилья — 2 227,8 тыс.

	
	руб.;

	
	в 2014 году:

	
	общая стоимость капитального ремонта

	
	многоквартирных жилых домов, всего — 6 724,6

	
	тыс. руб., в том числе:

	
	средства Фонда — 34)16,0 тыс. руб.;

	
	средства     республиканского          бюджета

	
	Республики Мордовия — 1 686,2 тыс. руб.;

	
	средства местных бюджетов — 1 686,2 тыс. руб.;

	
	средства собственников жилья — 336,2 тыс. руб.;

	
	в 2015 году:

	
	общая стоимость капитального ремонта

	
	многоквартирных жилых домов, всего — 3 555,1

	
	тыс. руб., в том числе:

	
	средства Фонда— 1-49474-тыс. руб.;

	
	средства     республиканского          бюджета

	
	Республики Мордовия — 891,5 тыс. руб.;

	
	средства местных бюджетов — 891,5 тыс. руб.;

	
	средства собственников жилья — 177,7 тыс. руб.;***

	
	в 2016 году:

	
	общая     стоимость     капитального     ремонта

	
	многоквартирных     жилых     домов,     всего —


	
	V
72 181,7 тыс. руб., в том числе:

	
	средства     республиканского          бюджета

	
	Республики Мордовия — 36 090,9 тыс. руб.;

	
	средства местных бюджетов — 21 654,5 тыс. руб.;

	
	средства собственников жилья — 14 436,3 тыс.

	
	руб.;

	
	в 2017 году:

	
	общая стоимость капитального ремонта

	
	многоквартирных     жилых     домов, всего —

	
	46 392,4 тыс. руб., в том числе:

	
	средства     республиканского         бюджета

	
	Республики Мордовия — 23 196,2 тыс. руб.;

	
	средства местных бюджетов -— 13 917,7 тыс. руб.;

	
	средства собственников жилья — 9 278,5 тыс.

	
	руб.;

	
	Объемы финансирования Программы носят

	
	прогнозный характер и подлежат ежегодной

	
	корректировке с учетом возможностей бюджетов

	
	разных уровней

	Перечень основных
	информационное обеспечение;

	мероприятий
	финансово-инвестиционное и

	Программы
	организационное обеспечение и практическая

	
	деятельность по обеспечению модернизации и

	
	реконструкции жилищного фонда

	Ожидаемые конечные
	улучшение состояния жилищного фонда;

	результаты реализации
	• социальное благополучие в обществе и

	Программы
	общее

	
	экономическое развитие;

	
	формирование благоприятных условий для

	
	привлечения к управлению жилищным фондом

	
	частных операторов и создания товариществ

	
	собственников жилья;

	
	передача многоквартирных домов в

	
	управление собственникам помещений

	Система организации
	Министерство жилищно-коммунального

	
	хозяйства и гражданской защиты населения

	управления и контроль за исполнением Программы
	Республики Мордовия направляет ежегодно до 1 февраля в Министерство экономики Республики

	
	Мордовия и Министерство финансов Республики"'

	
	Мордовия информацию о ходе финансирования

	
	Программы и доклад о ходе работ по Программе

	
	и эффективности использования финансовых

	
	средств.


	
	Оценка реализации Программы производится

	
	ежегодно с представлением информации о

	
	достигнутых результатах в Правительство

	
	Республики Мордовия до 1 апреля года,

	
	следующего за отчетным.


Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа
Жилищная обеспеченность в Зубово-Полянском муниципальном районе, средний уровень которой составляет 26,3 кв. м на человека, достигла удовлетворительного уровня с социально-экономической и санитарной точки зрения. Качество жилищного фонда, его состояние и технические показатели, особенно в сфере энергоэффективности, остаются крайне низкими. Около половины жилищного фонда республики требует капитального ремонта или реконструкции. Решение этой задачи имеет огромное значение для повышения качества жизни и требует программных решений на государственном уровне.
В условиях устойчивого экономического роста и роста реальных доходов населения в последние годы в республике сложились реальные финансовые условия для качественного улучшения ситуации в жилищной сфере. С принятием нормативных актов на государственном уровне по формированию рынка доступного жилья созданы предпосылки для:
увеличения объема рынка жилья;
увеличения доли граждан, которые смогут приобретать и строить жилье;
обеспечения устойчивого функционирования жилищно-коммунальной сферы, повышения благоустройства и комфортности условий* проживания.
В 2008-2012 годах капитальный ремонт многоквартирных домов осуществлялся в рамках Республиканской адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Республике Мордовия» на 2008-2012 годы с привлечением средств Государственной корпорации -Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее -Фонд). В результате в 2008-2012 годах в районе отремонтировано 48 многоквартирных домов общей площадью 28860,69 кв. метра.
Всего на реализацию данных мероприятий было направлено 70 529,3 тыс. руб., в том числе средства Фонда — 56 613,9 тыс. руб., средства республиканского бюджета Республики Мордовия — 8 973,3 тыс.руб., средства местных бюджетов — 1 415,7 тыс. руб., средства собственников жилья ■— 3 526,4 тыс. рублей.
Предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда в-'< 2008-2012    годах    позволило    не    только    приостановить    увеличение физического износа жилищного фонда, но и стимулировало инициативу граждан самостоятельно выбирать способ управления жилищным фондом, что является одним из главных направлений в реформировании жилищно- J коммунального хозяйства.
По оценкам администрации Зубово-Полянского муниципального района на проведение капитального ремонта многоквартирных домов потребуется более 144 841,8 тыс.руб. (при сложившейся по факту средней
стоимости      одного      квадратного      метра      капитального      ремонта многоквартирных домов по Республике Мордовия 2,1 тыс. руб./кв. м),
Эффективное решение существующих проблем возможно только в рамках программно-целевого подхода, поскольку: выполнение    мероприятий    Программы    потребует    согласованных действий  исполнительных  органов  государственной  власти  республики  и органов местного самоуправления;
для выполнения мероприятий Программы потребуется привлечение средств федерального, республиканского и местного бюджетов, а также внебюджетных источников;
мероприятия в рамках Программы будут направлены на устранение неисправностей изношенных конструктивных элементов общего имущества собственников жилья в многоквартирных домах, в том числе их восстановление или замену, в целях улучшения эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирном доме.
Раздел 2. Основная цель и задачи Программы, с указанием сроков и этапов ее реализации, а также целевых индикаторов и показателей
Целью Программы является улучшение состояния жилищного фонда, социальное благополучие в обществе, . создание условий для управления многоквартирными домами на территории района.
Задачами Программы являются:
определение обязательств собственников жилья по его надлежащему содержанию и разработка мер государственного контроля соблюдения этих обязательств;
определение и применение эффективных мер государственной поддержки собственников жилья в проведении модернизации и капитального ремонта жилья;
развитие инициативы собственников жилья;
привлечение в жилищный сектор кредитных ресурсов.
Реализация Программы будет происходить без разбивки на этапы,
Срок реализации - 2013-2020 годы.
В рамках реализации Программы на муниципальном уровне планируется:
проведение -организационной работы по установлению жилья, нуждающегося в капитальном ремонте;
проведение инвентаризации жилья;
формирование условий для-оказания мер государственной поддержки собственникам жилья в проведении капитального ремонта;
проведение агитационно-разъяснительной и информационной работы;
проведение организационных и финансово-инвестиционных мероприятий по реализации проектов капитального ремонта жилищного фонда, финансируемых в рамках Программы;
выделение,   направление   и   мониторинг   расходования   средств   на
реализацию проектов, финансируемых в рамках Программы;
оценка эффективности программных мероприятий.
На местном уровне будет осуществляться непосредственная реализация проектов капитального ремонта жилищного фонда, финансируемых в рамках Программы.
Целевые индикаторы Программы отражены в приложении 2.
Раздел 3. Перечень программных мероприятий
В соответствии с поставленной целью и задачами реализация мероприятий включает в себя работу по двум направлениям:
1. Информационное обеспечение:
2. Финансово-инвестиционное и организационное обеспечение практическая деятельность по обеспечению капитального ремонта жилищного фонда.
1. Информационное обеспечение.
Информационное обеспечение необходимо для поддержки частной инициативы в вопросах капитального ремонта жилищного фонда, которая зависит от правильного понимания, восприятия и поддержки населением преобразований в жилищной сфере.
Улучшение     жилищных    условий .  граждан,    улучшение    состояния жилищного фонда, самоорганизация собственников жилых помещений путем создания товариществ собственников жилья, ресурсосбережение, сохранение и улучшение-состояния жилищной недвижимости требуют не только понимания но и активного участия граждан и организаций.
Информационное обеспечение осуществляется путем проведения через средства массовой информации разъяснений по вопросам:
осуществления мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищном секторе;
проведения капитального ремонта и установки индивидуальных приборов учета;
оптимизации затрат граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг.
В муниципальных образованиях целесообразно наладить систему своевременного информирования общественности о мероприятиях проводимых в рамках реализации Программы и финансируемых за счет бюджетных средств. Для этого товариществам собственников жилья и управляющим организациям необходимо размещать на досках объявлений расположенных в каждом подъезде включенных в Программу многоквартирных домов или в пределах земельных участков, на которых находятся такие дома, а также (при наличии) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о:
всех привлеченньгх товариществом собственников жилья или управляющей организацией исполнителях работ по капитальному ремонту многоквартирного дома (подрядчиках, субподрядчиках) с указанием наименований юридических лиц и (или)    фамилий,    имен    и    отчеств    индивидуальных    предпринимателей
наименовании выполняемых ими работ, номеров контактных телефонов факсов и (при наличии) адресов электронной почты, адресов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». При изменении состава подрядчиков и субподрядчиков информация своевременно обновляется;
планируемых и реальных сроках начала и окончания выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, а при необходимости изменении таких сроков, причинах их переноса и новых сроках (сведения о выполнении указанных работ обновляются не реже одного раза в месяц);
дате и времени приемки результатов работ по капитальному ремонту многоквартирных домов (не позднее, чем за пять рабочих дней до щ|Я приемки) и результатах приемки указанных работ.
В мероприятия, направленные на организацию информационного обеспечения, также включаются обмен и распространение положительного опыта решения проблем жилищного сектора.
2. Финансово-инвестиционное и организационное обеспечение практическая, деятельность по обеспечению капитального ремонта жилищного фонда.
Финансово-инвестиционное обеспечение Программы предполагает механизм софинансирования мероприятий Программы за счет следующих источников:
средства Фонда в 2013-2015 годах;   
средства республиканского бюджета Республики Мордовия;   средства местных бюджетов;
средства собственников жилья;
иные не запрещенные законодательством источники финансирования.
Основным направлением финансирования Программы является предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение капитального ремонта многоквартирных домов в соответствии с Порядком предоставления субсидии из республиканского бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов согласно приложению 6
Оказание финансовой поддержки на проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов осуществляется в пределах средств предусмотренных в республиканском бюджете Республики Мордовия1 сельских, городских поселений на указанные цели. Данные бюджетные средства имеют целевое назначение и не могут быть использованы на иные цели.
Прогнозный     объем     финансирования     по     годам     и     источникам финансирования указан в приложении 3.
Перечень    программных    мероприятий    формируется    разработчиком Программы на основании предложений сельских и городских муниципальньх" образовании в строгом соответствии с представленными органами местного самоуправления       перечнями       многоквартирных       домов,       подлежащих капитальному ремонту.
Организационные мероприятия в рамках Программы предполагают обеспечение эффективного использования имеющихся бюджетных финансовых ресурсов, а также привлечение средств собственников жилья, займов и частных инвестиций в капитальный ремонт жилищного фонда,
Условиями предоставления муниципальным образованиям финансовой поддержки за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия на проведение капитального ремонта многоквартирных домов являются:
1 Деятельность на территории муниципального образования, претендующего на предоставление финансовой поддержки, коммерческих организаций коммунального комплекса с долей участия в уставном капитале Республики Мордовия и (или) муниципального образования - не более чем двадцать пять процентов, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по электро-, газо-, тепло-, водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод и эксплуатацию объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, если использование такими организациями объектов коммунальной инфраструктуры осуществляется на праве частной собственности по договору аренды или концессионному соглашению, и составляющих не менее чем восемьдесят процентов от общего числа осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования организаций коммунального комплекса; 2)деятельность на территории муниципального образования, претендующего на предоставление финансовой поддержки, организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, с долей участия в уставном капитале Республики Мордовия и муниципального образования не более чем двадцать пять процентов, и составляющих не менее чем восемьдесят процентов от общего числа организаций, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования и управление многоквартирными домами (кроме товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно​строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов), при условии управления такими организациями не менее ' чем восьмьюдесятью процентами многоквартирных домов, оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах;
3 Деятельность на территории муниципального образования, претендующего на предоставление финансовой поддержки товариществ собственников жилья в многоквартирных домах, в:
а) не менее чем десяти процентах многоквартирных домов при условии увеличения количества таких товариществ до 1 января 2015 г. не менее чем'в пятнадцати процентах многоквартирных домов, в случае подачи заявки на предоставление финансовой поддержки за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия до 1 января 2015 года;
б) не менее чем пятнадцати процентах многоквартирных домов в случае подачи заявки на предоставление финансовой поддержки за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия с 1 января 2015 года;
4)
наличие утвержденных органами местного самоуправления
осуществляющими распоряжение земельными участками, которые находятся в
муниципальной собственности, графиков проведения до   1  января 2013   г   в
лг°Т0ВпТГоВ^ С° СТаТЬ6Й 16 ФеДеРального закона от 29 декабря 2004' г № 189-ФЗ О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации" работ по формированию и проведению государственного кадастрового учета за счет средств местных бюджетов земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, включенные в Программу, в границах территории муниципального образования, претендующего на предоставление финансовой поддержки;
5)
наличие муниципальных программ в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности, соответствующих требованиям
Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и
о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
6)
наличие муниципальной адресной программы по проведению
капитального ремонта многоквартирных домов;
7)
наличие программы комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры муниципального образования, претендующего па
предоставление финансовой поддержки;
8)
наличие    средств    в    бюджете    муниципального    образования    на
капитальный ремонт многоквартирных домов  не менее  30%  от стоимости
мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов
На финансовую поддержку могут претендовать многоквартирные цома включенные в Программу, в которых:
1 Собственниками помещений в многоквартирном доме осуществлен выбор способа управления многоквартирным домом и выбранный способ реализован посредством управления товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо управления управляющей организацией;
2)общим   собранием   членов  товариществ   собственников   жилья   либо общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме управление     которым     осуществляется    выбранной    собственниками ' помещении-   в    многоквартирном   доме   управляющей    организацией принято решение об участии в муниципальной программе капитального ремонта;
3)общим  собранием  членов товарищества  собственников  жилья   пибо * собственников помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется        выбранной       собственниками        помещений        в многоквартирном доме управляющей организацией, принято решение о



долевом финансировании капитального ремонта многоквартирного дома за счет средств товарищества собственников жилья либо собственников помещений в многоквартирном доме в размере не менее чем пятнадцать процентов от общего объема средств, предоставляемых на проведение капитального ремонта многоквартирного дома.
При формировании заявок органы местного самоуправления предусматривают комплекс работ по капитальному ремонту в данном многоквартирном доме.
К видам работ по капитальному ремонту многоквартирных домов относятся:
1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо​водоснабжения, водоотведения;
2) ремонт крыш;
3) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу многоквартирного дома;
4) утепление и ремонт фасадов;
5)
установка коллективных (общедомовых) приборов учета
потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и
холодной воды, электрической энергии, газа);
6)
проведение работ по энергоаудиту.
Состав общего имущества многоквартирного дома, подлежащего капитальному ремонту, определяется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнелия работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность».
Основаниями для включения в план по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках Программы являются следующие документы: ' 1) утвержденный органом местного самоуправления сводный перечень многоквартирных домов в муниципальном образовании, подлежащих капитальному ремонту и претендующих на получение средств государственной поддержки в соответствующем году;
2)протокол       общего       собрания      собственников       помещений       в многоквартирном   доме   с   решением   о   выборе   способа   управления' многоквартирным домом;
3)протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме с принятым решением о проведении капитального ремонта, составе работ и перечне объектов общего имущества подлежащих капитальному ремонту, общей стоимости капитального ремонта, размере доли софинансирования капитального ремонта, порядке и сроках сбора средств на финансирование капитального ремонта порядке расчетов за выполненные работы;
4)протокол общего собрания собственников помещений* в многоквартирном доме с принятым решением о перечислении денежных средств на проведение капитального ремонта в размере не ниже федерального стандарта стоимости капитального ремонта жилого помещения на 1 кв. м общей площади жилья в месяц, утверждённого иоЛ7°^ТапТНИеМ ПРавительства Российской Федерации от 28 сентября 2010 г
vtivr на 20^?9РППЬНЫХ СТаНдаРТах опла™ жилого помещения и коммунальных услуг на z(j IJ -2013 годы»;
стоои—Г  Т°ВарИЩеСтва  собственников  жнлвя,   жилищного,  жилищно
строительного
кооператива
или
иного
специализированного
ГоZTKOT° К00ПеРа™а ли6° «"бранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организации на включение в сводный перечень     многоквартирных     домов     в     муниципальном     образовани подлежащих капитальному ремонту и претендующих „а получение средств государственной поддержки в соответствующем году
«дефектная ведомость (смета), составленная управляющей организацией, утвержденная общим собранием собственников помещении в многоквартирном доме и согласованная органом местного самоуправления;
7)проектно-сметная документация на проведение работ по капитальному
ремонту,   разработанная   и   утвержденная   в   установленном   порядке
Проектно-сметная документация может разрабатываться за счет средств'
.предусмотренных в Программе.
1  " '».
Контрвль за ходом работ по капитальному ремонту многоквартирных
домов осуществляют органы местного самоуправления
артирпых
В   условиях   ограниченного   объема   средств   финансовой   поддержки
направляемых на проведение капитального ремонта многоквартирных дом    '
дГлж^н  п°Г0КВаРТИРНЫХ Д°М0В ДЛЯ ВКЛЮЧе™Я В муниципальные nporpal; должен   проходить   на  конкурентной  основе  согласно  условиям  включения
многоквартирных домов в Программу (приложение 4)
„тВ"б0р рядной организации для проведения капитального ремонта
многоквартирных    домов    осуществляется    в    соответствии    с    Порядком
ToZ^Z^T^™-      Соботв»™ков     -илья     либо     выб«
орт™ анией      п
Щ6НИИ     "     м«огокваР™Рном     доме     управляющей
организацией      подрядных      организаций      для      капитального      ремонта многоквартирных домов,  утвержденным приказом  Министерства  жилищ™ ZZ^Z^.JJ»™"   —   "я   Республик „„„„ С°КДНЯ ВСТупления в СИЛУ -требований энергетической эффективности
~ с! "Г ~Ш0Щ РеМ°ИТУ ~-Р™Рных дГов должны проводиться     с     соблюдением     указанных     требований     энергетической *
ффективности за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2 Г" части 1 статьи 48 Федерального закона от 23 ноября 2009 г №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы
В капитальном ремонте нуждаются 39499,66 кв. м жилья, что составляет 11,8% от общей площади жилых помещений в многоквартирных жилых домах.
За ближайшие восемь лет (2013 - 2020 годы) предполагается капитально отремонтировать 76 многоквартирных жилых домов, требующих ремонта.
Общий объем финансовых средств, выделяемый на капитальный ремонт многоквартирных домов в 2013 - 2020 году, составит 144 841,8 тыс. руб., в том числе:
средства Фонда — 7 510,1 тыс. руб.;
средства республиканского бюджета Республики Мордовия — 68 247,2 тыс. руб.;
средства местных бюджетов - 42 627,9 тыс. руб.;
средства собственников жилья — 26 456,6 тыс. рублей.
Потребность в финансовых средствах определяется на основании имеющейся проектно-сметной документации, дефектных ведомостей. При определении потребности учитывается, что стоимость капитального ремонта одного квадратного метра не должна превышать предельной стоимости. Предельная стоимость проведения капитального ремонта в расчете на один квадратный метр общей площади помещений в многоквартирном доме составляет 20% от средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья, утвержденной Минрегионом России, для муниципальных образований.
Предлагаемый перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в 2013 году указан в приложении 1. Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту подлежит ежегодному уточнению в соответствии с предоставляемыми муниципальными образованиями заявками.
Общий объем финансовых средств, выделяемый на капитальный ремонт многоквартирных домов в 2013 году, составит 15 988,1  тыс. руб., в том числе: средства Фонда — 2 899,7 тыс. руб.;
средства республиканского бюджета Республики Мордовия — 6 382,6 тыс. руб.;
средства местных бюджетов — 4 478,0 тыс. рублей. средства собственников жилья -2 227,8 тыс. руб.
В 2013-2015 годах минимальный размер софинансирования бюджетов муниципальных образований рассчитывается с учетом уровня бюджетной обеспеченности       муниципального       образования       в       общей       доле софинансирования    республики.    При    этом    минимальный   размер   доли" софинансирования муниципального образования с учетом уровня бюджетной обеспеченности составляет: до 0,6 - 7%;
0,6-7,5-10%;
0,75- 1,0-12%;
свыше 1 - 15%.
В 2016-2020 годах минимальный размер софинансирования бюджетов муниципальных образований составляет 30% от общей доли расходов, минимальный объем софинансирования средств собственников 20% от общей
доли расходов.
Органами местного самоуправления могут предоставляться меры социальной поддержки социально незащищенным слоям населения.
Органы местного самоуправления разрабатывают соответствующий порядок об оказании мер социальной поддержки.
Раздел 5. Механизм реализации Программы
Органы местного самоуправления осуществляют:
разработку и реализацию муниципальных программ;
проведение предусмотренных Программой мероприятий с учетом местных особенностей и передового опыта;
софинансирование за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных жилых домов;
уточнение перечня многоквартирных жилых домов, подлежащих капитальному ремонту;
организацию работ по разработке проектно-сметной документации  на
капитальный ремонт многоквартирных домов;
ведение работы с гражданами, проживающими в жилищном фонде, требующем капитального ремонта, на предмет долевого участия;
организацию общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам проведения капитального ремонта, видов работ, общей стоимости капитального ремонта, размера доли софинансирования капитального ремонта, порядка и сроков сбора средств на финансирование капитального ремонта, порядка расчетов за выполненные работы;
согласование актов приемки работ по капитальному ремонту многоквартирных домов;
установление порядка выплаты средств на долевое финансирование капитального ремонта товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам либо собственникам помещений в многоквартирном доме;
обеспечение   целевого   и   рационального   использования   бюджетных
средств;
обеспечение прозрачной процедуры принятия решений по распределению финансовых средств на проведение капитального ремонта.
Общий контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляет Министерство   жилищно-коммунального   хозяйства   и   гражданской   защиты
населения Республики Мордовия.
Раздел 6. Оценка социально-экономической эффективности Программы
Оценка эффективности и социально-экономических последствий реализации Программы производится на основе системы индикаторов, которые представляют собой не только количественные показатели, но и качественные характеристики и описания. Система индикаторов обеспечит мониторинг реальной динамики изменений качества жилья за оцениваемый период с целью уточнения или корректировки поставленных задач.
Эффективность расходования бюджетных средств будет определяться исходя из соответствия реализуемых в рамках Программы проектов целям и задачам Программы на основе количественных и качественных индикаторов.
Критериями эффективности расходования бюджетных средств должны служить:
объем жилищного фонда, в котором выполнен капитальный ремонт жилых домов;
рост числа товариществ собственников жилья.
Социально-экономические последствия будут оцениваться следующими показателями:
увеличение доли многоквартирных домов, находящихся в управлении объединений собственников жилья;
t осознанный     выбор     собственниками     жилья     способа    управления многоквартирными домами.
Эффективное (заинтересованное) управление многоквартирным домом собственниками помещений и общего имущества при государственной финансовой поддержке позволит решить следующие задачи:
обеспечение надлежащего использования, содержания и ремонта общего имущества дома;
обеспечение сохранности общего имущества дома;   -
создание комфортных условий для проживания граждан;
ресурсосбережение;
снижение размера обязательных платежей.
С   В Q И Н И КО В
жилья в многоквартирных домах в проведении капитального ремонта позволит:
уменьшить негативные последствия недоремонта жилья;
увеличить долю модернизированного жилья, отвечающего современным стандартам качества;
привлечь в сферу модернизации жилья дополнительные внебюджетные средства (средства собственников" жилья и заемные ресурсы).
Методика оценки эффективности Программы приведена в приложении 5.    »
Приложение 2 к районной адресной программе «Проведение капитального ремонт; многоквартирных домов в Зубово-Полянском муниципальном районе) на 2013-2020 годы
Целевые индикаторы районной адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов в Зубово-Полянском муниципальном районе» на 2013-2020 годы
	Целевой индикатор    -
	
	Целевс
	е значение
	
	
	примечание

	
	2013 год
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2020 год
	

	1. общая площадь многоквартирных домов, в
	4558,1
	1854,1
	685,9
	20718,5
	-
	Статистиче ские данные;

	которых произведен
	
	
	
	
	
	

	капитальный ремонт, кв.м
	
	
	
	
	
	■

	2. Количество граждан,
	256
	78
	35
	842
	-
	-»-

	проживающих в
	
	
	
	
	
	

	многоквартирных домах, в
	
	
	
	
	
	

	которых произведен
	
	
	
	
	
	

	капитальный ремонт, чел.
	
	
	
	
	

	3. Доля многоквартирных домов, в которых созданы
	15
	15
	15
	15
	~
	Статистиче ские данные'

	товарищества
	
	
	
	
	
	

	собственников жилья, %
	
	
	
	
	
	
——

	4. Обеспечение дополнительного
	25
	25
	25
	25
	~
	Отчет
муниципаль

	количества рабочих мест работникам строительных
	
	
	
	
	
	образования

	специальностей, чел.
	
	
	
	
	


	Источники финансирования
	всего
	В том числе по годам
	
	
	

	
	
	2013     '2014
	2015
	2016
	2017       '2 01S
	2019
	2020

	Фонд
	7510,1
	2899,7
	3016,0
	1594.4
	
	-
	-
	-
	..

	Республиканский бюджет Республики Мордовия
	68247,2
	6382,6
	1686,2
	891,5
	збо<;о,9
	23196,2
	-
	-
	-

	Местный бюджет
	42627,9
	4478,0
	1686,2
	89!,5
	21654,5
	13917,7
	-
	-
	*

	Внебюджетные средства (средства собственников, кредиты, займы)
	26456,6
	2227,8
	336,2
	177,7
	14436,3
	9278,5
	-
	-
	

	Итого;
	144841,8
	15988,1
	6724,6
	3555.1
	7218! ,7
	46392,4
	-
	-
	


Приложение 4
к Районной адресной программе
«Проведение капитального ремонта
многоквартирных домов в Зубово-
Полянском муниципальном районе» на
2013-2020 годы
Условия
включения многоквартирных домов в Программу исходя из лимита
предоставления финансовой поддержки на проведение
капитального ремонта многоквартирных домов
1. Основными критериями включения многоквартирных домов в Программу являются:
а)
технические критерии:
степень износа жилищного фонда (не ниже 30%);
продолжительность эксплуатации многоквартирного дома после ввода в эксплуатацию или последнего комплексного капитального ремонта;
техническое состояние объектов общего имущества в многоквартирном доме (наличие угрозы безопасности жизни или здоровью граждан, сохранности общего имущества в многоквартирном доме и имущества граждан);
комплексность капитального ремонта (включение в него всех или части установленных законодательством видов работ при условии объективной потребности в их проведении);
качественное
улучшение
технических
характеристик
многоквартирного   дома   в   результате   планируемого   капитального   ремонта (приоритет повышению энергоэффективности);
б)
организационные критерии:
уровень самоорганизации собственников помещений в многоквартирном доме в отношении управления многоквартирным домом (приоритет товариществам собственников жилья с учетом продолжительности их работы до подачи обращения на участие в Программе);
доля собственников (голосов собственников), подавших голоса за решения о проведении капитального ремонта и его долевом финансировании, от общего числа собственников помещений (голосов собственников) в многоквартирном доме;
степень  готовности  многоквартирного  дома  к .капитальному ремонту (наличие    проектной   документации,   включая   смету   расходов,   выбор    и предварительный договор с подрядчиком); в) финансовые критерии:
доля финансирования из внебюджетных источников в общей стоимости капитального ремонта (доля прямых инвестиций частных собственников помещений в многоквартирном доме и заемных средств, привлекаемых собственниками, не ниже 20%);
финансовая дисциплина собственников помещений в многоквартирном доме (уровень суммарной задолженности по плате за жилое помещение и коммунальные услуги).
2. Органы местного самоуправления для ранжирования многоквартирных домов, собственники которых претендуют на получение финансовой поддержки на проведение капитального ремонта, на основании данных критериев^ могут устанавливать балльные показатели данных критериев в зависимости от местных особенностей.
Приложение 5 к Районной адресной программе «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Зубово-Полянском муниципальном районе» 2013-2020 годы
Методика
оценки эффективности Программы
«
Оценка соответствия Программы требованиям нормативно-правовой базы, определение ее рейтинга осуществляются на основании методики, утвержденной постановлением Правительства Республики Мордовия от 29 ; августа 2006 г. №384 «О разработке и реализации республиканских и межрегиональных целевых программ, в осуществлении которых участвует Республика Мордовия».
Расчеты основных показателей, используемых при оценке критериев,   9 применяемых   для   определения   рейтинга   Программы,   произведены   на основании расчетов первичных критериев (ki), комплексных критериев (Ki), весовых   коэффициентов   (Zi),   балльной   оценки   (N)   и   интегрального (итогового)    показателя    рейтинга    Программы    (R)    по    программным
мероприятиям. Интегральный показатель рейтинга Программы равен 6,0. -
Оценка по комплексному критерию К1 - соответствие Программы системе приоритетов социально-экономического развития Республики Мордовия
	Наименование мероприятия
	Показатели

	
	ki
	Zi
	N
	ki-ZixN

	Капитальный ремонт многоквартирных домов
	к 1.1
	0,4
	10
	4

	
	к 1.3
	0,2
	10
	2


Оценка по комплексному критерию К2 - постановка в Программе задач, условием решения которых является применение программно-целевого метода
	Наименование мероприятий
	Показатели

	
	ki
	Zi
	N
	ki = ZixN

	Капитальный ремонт многоквартирных домов
	к 2.1
	0,5
	10
	5


Оценка по комплексному критерию КЗ - уровень проработки       целевых показателей и индикаторов эффективности реализации Программы
	Наименование мероприятий
	Показатели

	
	ki
	Zi
	N
	ki=ZixN

	Капитальный ремонт многоквартирных домов
	к 3.1
	1
	10
	10


Оценка   по   комплексному   критерию   К4   -   уровень   финансового обеспечения Программы и его структурные параметры
	Наименование мероприятий
ч
	Показатели

	
	ki
	Zi
	N
	ld=  ZixN

	Капитальный ремонт многоквартирных домов
	к 4.3
	0,3
	10
	3


Оценка по комплексному критерию К5 - организация управления и контроля за ходом исполнения Программы
	Наименование мероприятий
	Показатели

	
	ki        Zi
	N
	ki=   ZixN

	Капитальный ремонт многоквартирных домов
	к 5.1
	0,2
	10
	2


Согласно рассчитанным итоговым интегральным оценкам показателя рейтинга и качественной шкалы Программа оценивается как адекватная. Результативность реализации Программы и минимизация рисков тесно связана с соблюдением графиков выполнения и объемов финансирования мероприятий, организацией управления и контроля за ходом выполнения поставленных задач.
Приложение 6
к Районной адресной программе
«Проведение капитального ремонта
многоквартирных домов в Зубово-
Полянском муниципальном районе» на
2013-2020 годы
Порядок
предоставления субсидии из республиканского бюджета Республики
Мордовия бюджетам муниципальных образований на обеспечение
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
1. Настоящий Порядок определяет цели, условия, критерии отбора, предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных образований из республиканского бюджета Республики Мордовия на обеспечение мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов (далее - субсидия), включенных в Республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Республике Мордовия» на 2013-2020 годы (далее - Программа).
2. Целью предоставления субсидий является улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Республики Мордовия.
3.Субсидии предоставляются муниципальным образованиям при достижении в ходе реформы жилищно-коммунального  хозяйства показателей, определенных условиями предоставления муниципальным образованиям финансовой поддержки за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия «на проведение капитального ремонта многоквартирных домов.
4.Условием предоставления субсидии является наличие заключенного соглашения между Министерством жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Республики Мордовия и администрацией муниципального образования.
5. Отбор муниципальных образований осуществляется в соответствии с
критериями, определенными пунктом 2 раздела 3 Программы.
б.Источником предоставления субсидий являются средства, поступившие из республиканского бюджета Республики Мордовия на обеспечение мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов.
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Республики Мордовия представляет в Министерство финансов Республики Мордовия платежные поручения на выплату субсидий в целях их санкционирования в соответствии со статьей 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
7. Расходование субсидий осуществляется при условии предоставления администрациями муниципальных образований в течение трех рабочих дней в Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Республики Мордовия копий следующих документов, полученных администрациями муниципальных образований от товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специлизированных потребительских кооперативов либо управляющих организаций, выбранных собственниками помещений в многоквартирных домах:
1)
уведомления об открытии отдельных банковских счетов с указанием
их реквизитов;
2)
решения общего собрания членов товарищества собственников
жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного
специализированного потребительского кооператива либо собствен ни ко и
помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется
выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме
управляющей организацией, о долевом финансировании капитального
ремонта многоквартирного дома за счет средств товарищества собственников
жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного
специализированного потребительского кооператива либо собственников
помещений в многоквартирном доме в размере не менее чем двадцать
процентов общего объема средств, предоставляемых на проведение
капитального ремонта многоквартирного дома в соответствии с Программой;
3)
утвержденной общим собранием членов товарищества
собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или
иного специализированного потребительского кооператива либо
собственников помещений в многоквартирном доме сметы расходов на
капитальный ремонт такого многоквартирного дома с учетом требований,
установленных Программой.
8. Администрация муниципального образования представляет в Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Республики Мордовия отчеты нарастающим итогом с начала года согласно таблице 1:
ежемесячно, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем;
ежегодно, не позднее 20 января года, следующего за отчетным годом.
К отчетам прилагаются копии платежных документов, подтверждающие расходы бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, и сводный реестр платежных документов по форме согласно таблице 2.
9.
Ответственность за достоверность и полноту представляемой
отчетности возлагается на глав администраций муниципальных образований.
Органы местного самоуправления муниципальных образований несут ответственность за нецелевое использование субсидий в соответствии со статьей 289 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
10.
Контроль за целевым использованием субсидий осуществляет
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты
населения Республики Мордовия.
