Приложение №1

К районной целевой программе

«Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности

в Зубово-Полянском

муниципальном районе на 2016-2020гг»

| № п/п | Наименование предприятия. Наименование мероприятий | Всего, тыс.руб | Средства Федерального бюджета тыс.руб | Средства Республиканского бюджета тыс.руб | Средства местного бюджета тыс.руб | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Собственные средства тыс.руб | привлеченные средства тыс.руб |
| 1. | ООО «Электротеплосеть» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Замена проводов на перегруженных линиях | 16 167,0 | 0 | 0 | 0 | 16 167,0 | 0 |
|  | 2016г | 1047,0 | 0 | 0 | 0 | 1047,0 | 0 |
|  | 2017г | 3 330,00 | 0 | 0 | 0 | 3 330,00 | 0 |
|  | 2018г | 3 520,00 | 0 | 0 | 0 | 3 520,00 | 0 |
|  | 2019г | 3610,00 | 0 | 0 | 0 | 3610,00 | 0 |
|  | 2020г | 4 660,00 | 0 | 0 | 0 | 4 660,00 | 0 |
| 1.2 | Замена ответвлений к зданиям проводом СИП | 2 610,0 | 0 | 0 | 0 | 2 610,0 | 0 |
|  | 2016г | 370,00 | 0 | 0 | 0 | 370,00 | 0 |
|  | 2017г | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 500,00 | 0 |
|  | 2018г | 540,00 | 0 | 0 | 0 | 540,00 | 0 |
|  | 2019г | 580,00 | 0 | 0 | 0 | 580,00 | 0 |
|  | 2020г | 620,00 | 0 | 0 | 0 | 620,00 | 0 |
|  | ИТОГО: | 18 777,0 | 0 | 0 | 0 | 18 777,0 | 0 |
| 2. | Управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Замена ламп на энергосбережающие | 1 330,00 | 0 | 0 | 0 | 1 330,00 | 0 |
|  | 2016г | 200,00 | 0 | 0 | 0 | 200,00 | 0 |
|  | 2017г | 220,00 | 0 | 0 | 0 | 220,00 | 0 |
|  | 2018г | 260,00 | 0 | 0 | 0 | 260,00 | 0 |
|  | 2019г | 300,00 | 0 | 0 | 0 | 300,00 | 0 |
|  | 2020г | 350,00 | 0 | 0 | 0 | 350,00 | 0 |
|  | ИТОГО: | 1 330,00 | 0 | 0 | 0 | 1 330,00 |  |
| 3. | ООО «ЖКХ Явас» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Ремонт и частичная замена участков теплосетей | 305,00 | 0 | 0 | 0 | 305,00 | 0 |
|  | 2016г | 53,00 | 0 | 0 | 0 | 53,00 | 0 |
|  | 2017г | 56,00 | 0 | 0 | 0 | 56,00 | 0 |
|  | 2018г | 61,00 | 0 | 0 | 0 | 61,00 | 0 |
|  | 2019г | 65,00 | 0 | 0 | 0 | 65,00 | 0 |
|  | 2020г | 70.00 | 0 | 0 | 0 | 70.00 | 0 |
|  | ИТОГО: | 305,00 | 0 | 0 | 0 | 305,00 | 0 |
| 4. | ООО «Зубово-Полянаводоканал» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Замена водопроводной башни, арт. скважины ул. Калинина | 470,00 | 0 | 0 | 0 | 470,00 | 0 |
|  | 2016г | 470,00 | 0 | 0 | 0 | 470,00 | 0 |
| 4.2 | Замена дренажных насосов | 280,00 |  |  |  | 280,00 | 0 |
|  | 2016г | 140,00 | 0 | 0 | 0 | 140,00 | 0 |
|  | 2017г | 140,00 | 0 | 0 | 0 | 140,00 | 0 |
| 4.3 | Установка водомеров частного сектора | 570,00 |  |  |  | 570,00 | 0 |
|  | 2016г | 190,00 | 0 | 0 | 0 | 190,00 | 0 |
|  | 2017г | 125,00 | 0 | 0 | 0 | 125,00 | 0 |
|  | 2018г | 90,00 | 0 | 0 | 0 | 90,00 | 0 |
|  | 2019г | 85,00 | 0 | 0 | 0 | 85,00 | 0 |
|  | 2020г | 80,00 | 0 | 0 | 0 | 80,00 | 0 |
| 4.4 | Замена фекальных насосов | 540,00 | 0 | 0 | 0 | 540,00 | 0 |
|  | 2016г | 180,00 | 0 | 0 | 0 | 180,00 | 0 |
|  | 2017г | 180,00 | 0 | 0 | 0 | 180,00 | 0 |
|  | 2018г | 180,00 | 0 | 0 | 0 | 180,00 | 0 |
|  | ИТОГО: | 1860,00 | 0 | 0 | 0 | 1860,0 | 0 |
| 5. | ОАО « Зубово-Полянское АТП» |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Замена проводов на СИП | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 50,00 | 0 |
|  | 2016г | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 10,00 | 0 |
|  | 2017г | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 10,00 | 0 |
|  | 2018г | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 10,00 | 0 |
|  | 2019г | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 10,00 | 0 |
|  | 2020г | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 10,00 | 0 |
| 5.2 | Модернизация газового оборудования | 350,00 |  |  |  |  |  |
|  | 2016г | 70,00 | 0 | 0 | 0 | 70,00 | 0 |
|  | 2017г | 70,00 | 0 | 0 | 0 | 70,00 | 0 |
|  | 2018г | 70,00 | 0 | 0 | 0 | 70,00 | 0 |
|  | 2019г | 70,00 | 0 | 0 | 0 | 70,00 | 0 |
|  | 2020г | 70,00 | 0 | 0 | 0 | 70,00 | 0 |
|  | ИТОГО: | 400,00 | 0 | 0 | 0 | 400,00 | 0 |
| 6. | ООО « ЖКЦ» |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Модернизация котельных | 1 180,0 | 0 | 560, | 80,00 | 540,0 | 0 |
|  | 2016г | 380,00 | 0 | - | - | 380,0 | 0 |
|  | 2017г | 200,00 | 0 | 140,00 | 20,00 | 40,00 | 0 |
|  | 2018г | 200,00 | 0 | 140,00 | 20,00 | 40,00 | 0 |
|  | 2019г | 200,00 | 0 | 140,00 | 20,00 | 40,00 | 0 |
|  | 2020г | 200,00 | 0 | 140,00 | 20,00 | 40,00 | 0 |
|  | ИТОГО: | 1 180,0 | 0 | 560,0 | 80,00 | 540,0 | 0 |
| 7. | ООО «Водоканал» |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Замена глубинных насосов | 1 483,40 | 0 | 0 | 0 | 1 483,40 | 0 |
|  | 2016г | 283,40 | 0 | 0 | 0 | 283,40 | 0 |
|  | 2017г | 300,00 | 0 | 0 | 0 | 300,00 | 0 |
|  | 2018г | 300,00 | 0 | 0 | 0 | 300,00 | 0 |
|  | 2019г | 300.00 | 0 | 0 | 0 | 300.00 | 0 |
|  | 2020г | 300,00 | 0 | 0 | 0 | 300,00 | 0 |
| 7.2 | Замена СУЗ | 685,50 | 0 | 0 | 0 | 685,50 | 0 |
|  | 2016г | 85,80 | 0 | 0 | 0 | 85,80 | 0 |
|  | 2017г | 150,00 | 0 | 0 | 0 | 150,00 | 0 |
|  | 2018г | 150,00 | 0 | 0 | 0 | 150,00 | 0 |
|  | 2019г | 150,00 | 0 | 0 | 0 | 150,00 | 0 |
|  | 2020г | 150,00 | 0 | 0 | 0 | 150,00 |  |
| 7.3 | Замена Электрооборудования | 571,95 | 0 | 0 | 0 | 571,95 |  |
|  | 2016г | 171,95 | 0 | 0 | 0 | 171,95 | 0 |
|  | 2017г | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 0 |
|  | 2018г | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 0 |
|  | 2019г | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 0 |
|  | 2020г | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 0 |
| 7.4 | Модернизация водопроводных сетей | 7681,77 | 0 | 0 | 0 | 7681,77 | 0 |
|  | 2016г | 1 681,77 | 0 | 0 | 0 | 1 681,77 | 0 |
|  | 2017г | 1 500,00 | 0 | 0 | 0 | 1 500,00 | 0 |
|  | 2018г | 1 500,00 | 0 | 0 | 0 | 1 500,00 | 0 |
|  | 2019г | 1 500,00 | 0 | 0 | 0 | 1 500,00 | 0 |
|  | 2020г | 1 500,00 | 0 | 0 | 0 | 1 500,00 | 0 |
| 7.5 | Модернизация и реконструкция системы очистки сточных вод | 2 780,82 | 0 | 0 | 0 | 2 780,82 | 0 |
|  | 2016г | 780,82 | 0 | 0 | 0 | 780,82 | 0 |
|  | 2017г | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 500,00 | 0 |
|  | 2018г | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 500,00 | 0 |
|  | 2019г | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 500,00 | 0 |
|  | 2020г | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 500,00 | 0 |
|  | ИТОГО: | 13 203,43 | 0 | 0 | 0 | 13 203,43 | 0 |
| 8. | ООО « Зубово-Полянский хлеб» |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Замена проводов на перегруженных линиях | 16,40 | 0 | 0 | 0 | 16,40 | 0 |
|  | 2016г | 4,500 | 0 | 0 | 0 | 4,500 | 0 |
|  | 2017г | 3,300 | 0 | 0 | 0 | 3,300 | 0 |
|  | 2018г | 3,600 | 0 | 0 | 0 | 3,600 | 0 |
|  | 2019г | 3.900 | 0 | 0 | 0 | 3.900 | 0 |
|  | 2020г | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 1,100 | 0 |
|  | ИТОГО: | 16,40 | 0 | 0 | 0 | 16,40 | 0 |
| 9. | МБУ «Центр культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Модернизация котельной | 800,00 | 0 | 800,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2016г | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
|  | 2017г | 800.00 | 0 | 800.00 | 0 | 0 |  |
| 9.2 | Замена ламп на энергосберегающие | 21,600 | 0 | 21,600 | 0 | 0 |  |
|  | 2016г | - | 0 | - | 0 | 0 |  |
|  | 2017г | 21,600 | 0 | 21,600 | 0 | 0 |  |
|  | ИТОГО: | 821,60 | 0 | 821,60 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | ГБУЗ РМ «Зубово-Полянская РБ» |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Замена котлов отопления в РБ КВА -1,6 (2 шт) | 12 174,00 | 0 | 12 174,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2017г | 12 174,00 | 0 | 12 174,00 | 0 | 0 | 0 |
| 10.2 | Замена котлов для нагрева воды КВА-0,1; КВА-0,25 | 2400,00 | 0 | 2400,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2017г | 2400,00 | 0 | 2400,00 | 0 | 0 | 0 |
| 10.3 | Замена котлов и установка насоса | 5400,00 | 0 | 5400,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2017г | 3400,00 | 0 | 3400,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2018г | 2000,00 | 0 | 2000,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО: | 19 974,00 | 0 | 19 974,00 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | ОАО «Радиодеталь» |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Замена кабелей на перегруженных линиях | 225,00 | 0 | 0 | 0 | 225,00 | 0 |
|  | 2016г | 45,00 | 0 | 0 | 0 | 45,00 | 0 |
|  | 2017г | 30,00 | 0 | 0 | 0 | 30,00 | 0 |
|  | 2018г | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 50,00 | 0 |
|  | 2019г | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 50,00 | 0 |
|  | 2020г | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 50,00 | 0 |
| 11.2 | Замена ламп на энергосберегающие | 215,00 |  |  |  | 215,00 | 0 |
|  | 2016г | 15,00 | 0 | 0 | 0 | 15,00 | 0 |
|  | 2017г | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 50,00 | 0 |
|  | 2018г | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 50,00 | 0 |
|  | 2019г | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 50,00 | 0 |
|  | 2020г | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 50,00 | 0 |
| 11.3 | Модернизация котельных | 520,00 | 0 | 0 | 0 | 520,00 | 0 |
|  | 2016г | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 20,00 | 0 |
|  | 2017г | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 0 |
|  | 2018г | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 0 |
|  | 2019г | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 0 |
|  | 2020г | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 0 |
|  | ИТОГО: | 960,00 | 0 | 0 | 0 | 960,00 | 0 |
| 12. | ЗАО «Плайтерра» |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Замена проводов на перегруженных линиях | 5000,00 | 0 | 0 | 0 | 5000,00 | 0 |
|  | 2016г | 1000,00 | 0 | 0 | 0 | 1000,00 | 0 |
|  | 2017г | 1000,00 | 0 | 0 | 0 | 1000,00 | 0 |
|  | 2018г | 1000,00 | 0 | 0 | 0 | 1000,00 | 0 |
|  | 2019г | 1000,00 | 0 | 0 | 0 | 1000,00 | 0 |
|  | 2020г | 1000,00 | 0 | 0 | 0 | 1000,00 | 0 |
| 12.2 | Замена ламп на энергосберегающие | 2550,00 | 0 | 0 | 0 | 2550,00 | 0 |
|  | 2016г | 1000,0 | 0 | 0 | 0 | 1000,0 | 0 |
|  | 2017г | 1000,00 | 0 | 0 | 0 | 1000,00 | 0 |
|  | 2018г | 250,00 | 0 | 0 | 0 | 250,00 | 0 |
|  | 2019г | 150,00 | 0 | 0 | 0 | 150,00 | 0 |
|  | 2020г | 150,00 | 0 | 0 | 0 | 150,00 | 0 |
| 12.3 | Модернизация котельных | 41 000,00 | 0 | 0 | 0 | 41 000,00 | 0 |
|  | 2016г | 40 000,00 | 0 | 0 | 0 | 40 000,00 | 0 |
|  | 2017г | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 500,00 | 0 |
|  | 2018г | 200,00 | 0 | 0 | 0 | 200,00 | 0 |
|  | 2019г | 200,00 | 0 | 0 | 0 | 200,00 | 0 |
|  | 2020г | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 0 |
| 12.4 | Модернизация оборудования с применением частотных преобразователей | 1300,00 | 0 |  |  | 1300,00 | 0 |
|  | 2016г | 400,00 | 0 | 0 | 0 | 400,00 | 0 |
|  | 2017г | 300,00 | 0 | 0 | 0 | 300,00 | 0 |
|  | 2018г | 200,00 | 0 | 0 | 0 | 200,00 | 0 |
|  | 2019г | 200,00 | 0 | 0 | 0 | 200,00 | 0 |
|  | 2020г | 200,00 | 0 | 0 | 0 | 200,00 | 0 |
|  | ИТОГО: | 49 850,00 | 0 | 0 | 0 | 49 850,00 | 0 |
| 13. | Управление по социальной работе |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Модернизация котельных | 8 595,0 | 0 | 8 595,0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2016г | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
|  | 2017г | 1990,00 | 0 | 1990,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2018г | 2100,00 | 0 | 2100,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2019г | 2210,00 | 0 | 2210,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2020г | 2295,00 | 0 | 2295,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО: | 8 595,0 | 0 | 8 595,0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | ООО «Хлебозавод» |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Замена ламп на энергосберегающие | 103,00 | 0 | 0 | 0 | 103,00 | 0 |
|  | 2016г | 23,00 | 0 | 0 | 0 | 23,00 | 0 |
|  | 2017г | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 20,00 | 0 |
|  | 2018г | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 20,00 | 0 |
|  | 2019г | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 20,00 | 0 |
|  | 2020г | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 20,00 | 0 |
| 14.2 | Модернизация котельной | 1030,00 | 0 |  |  | 1030,00 | 0 |
|  | 2016г | 230,00 | 0 | 0 | 0 | 230,00 | 0 |
|  | 2017г | 200,00 | 0 | 0 | 0 | 200,00 | 0 |
|  | 2018г | 200,00 | 0 | 0 | 0 | 200,00 | 0 |
|  | 2019г | 200,00 | 0 | 0 | 0 | 200,00 | 0 |
|  | 2020г | 200,00 | 0 | 0 | 0 | 200,00 | 0 |
|  | ИТОГО: | 1 126,00 | 0 | 0 | 0 | 1 126,00 | 0 |
| 15. | Администрации городских и сельских поселений |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Оформление безхозяйных объектов инженерной инфраструктуры | 6 198,70 | 0 | 6 136,70 | 62,00 | 0 | 0 |
|  | 2017г | 6 198,70 | 0 | 6 136,70 | 62,0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО: | 124 604,44 | 0 | 36 087,30 | 142,00 | 88 375,14 | 0 |