АДМИНИСТРАЦИЯ

УМЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗУБОВО-ПОЛЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«1»октября 2015 г.                                                               № 243

Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Дорожное хозяйство в Уметском городском поселении Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия на 2015-2022 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ « об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, в целях реализации полномочий, связанных с организацией дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить долгосрочную муниципальную целевую программу «Дорожное хозяйство в Уметском городском поселении Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия на 2015-2022 годы» согласно приложению.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.

И. о. главы администрации

Уметского городского поселения                                    Н.А.Кирдин

Приложение

к постановлению главы администрации

Уметского городского поселения

Зубово-Полянского муниципального района

Республики Мордовия

от 01.10.2015 г. № 243

ДОЛГОСРОЧНАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Дорожное хозяйство в Уметском городском поселении Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия  на 2015-2022 годы »

р.п.Умет

2015 год

I.     ПАСПОРТ

ДОЛГОСРОЧНОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Дорожное хозяйство в Уметском городском поселении Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия  на 2015-2022 годы »

| Наименование Программы | Долгосрочная муниципальная целевая программа «Дорожное хозяйство в Уметском городском поселении Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия на 2015-2022 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. |
| Муниципальный заказчик | Администрация Уметского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия |
| Основной разработчик Программы | Администрация Уметского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия |
| Цель и задачи Программы | Цель Программы: - выполнение полномочий, связанных с организацией дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения; - сохранение и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения. Задачи Программы: - повышение уровня содержания автомобильных дорог местного значения; - восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автодорог и сооружений на них; -обеспечение безопасности дорожного движения на территории Уметского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | Целевыми индикаторами и показателями Программы являются: - приведение в нормативное состояние автомобильные дороги местного значения и инженерные сооружения на них. |
| Сроки реализации Программы | 2015-2022 годы |
| Участники основных мероприятий Программы | Администрация Уметского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия |
| Объемы и источники финансирования Программы | Средства республиканского бюджета 2015 г.-644,3 тыс.руб. 2016 г.-803,1 тыс.руб. 2017 г.-905,5 тыс.руб. 2018 г.-938,8 тыс.руб. 2019 г.-1244,4 тыс.руб. 2020 г.-1538,8 тыс.руб. 2021 г.-1625,3 тыс.руб. 2022 г.1728,2 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты и показатели социально-экономической эффективности от реализации Программы. | Реализация Программы обеспечит: - улучшение потребительских свойств автомобильных дорог и сооружений на них; - сокращение дорожно-транспортных происшествий по причине неудовлетворительных дорожных условий. Показатели социально-экономической эффективности: - создание комфортной среды для проживания населения, положительное воздействие на экономику, социальную сферу и экологическую ситуацию; |

II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РЕШЕНИЯ ЕЕ ПРОГРАММНЫМ МЕТОДОМ

Дорожное хозяйство Уметского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия является одним из элементов транспортной инфраструктуры  муниципального образования, который обеспечивает конституционные гарантии граждан на свободу передвижения и делает возможным свободное перемещение товаров и услуг. Наличием и состоянием сети автомобильных дорог определяется территориальная целостность и единство экономического пространства.

Актуальность разработки Программы обусловлена как социальными, так и экономическими факторами и направлена на повышение эффективности расходов средств бюджета, сохранение и совершенствование  сети автомобильных дорог местного значения.

Программа содержит характеристики и механизм реализации мероприятий по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них на период с 2015 по 2022 годы.

Разработка реализации Программы позволят комплексно подойти к развитию автомобильных дорог, искусственных сооружений и технических средств организации дорожного движения, обеспечить их согласованное развитие и функционирование, соответственно, более эффективное использование финансовых и материальных ресурсов. Процесс совершенствования автомобильных дорог окажет существенное влияние на социально-экономическое развитие  муниципального образования.

Основные требования, предъявляемые к автомобильным дорогам – обеспечение удобства и безопасности движения транспорта и пешеходов.

По состоянию на 01.01.2015 года общая протяженность поселковых дорог составляет 33,0  км. В настоящее время автомобильные дороги  Уметского городского  поселения находится в сложном положении. Качество дорожных покрытий большинства дорог не соответствует эксплуатационным требованиям.

Увеличение количества транспорта на дорогах сельского поселения в сочетании с недостатками эксплуатационного состояния автомобильных дорог, требует комплексного подхода и принятия неотложных мер по капитальному ремонту, ремонту и содержанию  дорог местного значения, совершенствованию организации дорожного движения.

В условиях существующего положения первоочередной задачей остается сохранение и развитие автомобильных дорог местного значения Уметского городского  поселения, поддержание их транспортного состояния, обеспечение безопасного движения транспорта .

Реализация Программы позволит:

- определить уровень содержания поселковых  дорог и перспективы их развития;

- установить необходимые виды и объемы дорожных работ, источники и размеры их финансирования для выполнения взятых обязательств;

- сформировать расходные обязательства по задачам, сконцентрировав финансовые ресурсы на реализации приоритетных задач.

III. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Целью Программы является выполнение полномочий, связанных с организацией дорожной деятельности, сохранение и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения.

Достижение цели Программы будет осуществляться путем выполнения следующих задач:

- повышение уровня содержания сети автомобильных дорог местного значения;

- восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автодорог и сооружений на них;

- снижение доли автомобильных дорог муниципального образования , не соответствующих нормативным требованиям;

- повышение эффективности расходов средств бюджета Уметского городского поселения на осуществление дорожной деятельности в отношение автомобильных  дорог местного значения.

IV. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Программа включает в себя комплекс скоординированных мероприятий, необходимых для содержания и восстановления первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог и сооружений на них и развитие автомобильных дорог Уметского городского поселения

Исходя из целей Программы, предусматриваются основные направления ее реализации:

- своевременное и качественное проведение дорожных работ для повышения уровня безопасности дорожного движения;

- развитие и совершенствование автомобильных дорог;

- совершенствование системы организации дорожного движения.

V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ

Механизм реализации Программы включает в себя систему комплексных мероприятий.

Реализации Программы предусматривает целевое использование средств в соответствии с поставленными задачами.

Планы работ по ремонту (включая капитальный ремонт) и содержанию автомобильных дорог местного значения и сооружений на них составляются ежегодно на основании фактического состояния в пределах лимитов финансирования.

В ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия в установленном порядке могут уточняться, а объем расходов бюджетов – корректироваться.

Основными вопросами, подлежащими контролю в процессе реализации Программы, являются:

- эффективное и целевое использование средств бюджета;

- соблюдение законодательства Российской Федерации при проведении торгов, заключении муниципальных контактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения  с подрядной организацией;

- осуществление контроля за соблюдением требований строительных норм и правил, государственных стандартов и технических регламентов;

- гарантийными обязательствами подрядных организаций по поддержанию требуемого состояния объектов.