PAGE  
3

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЗУБОВО-ПОЛЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

        Р Е Ш Е Н И Е 
от «   29  »    декабря      2017 г                                                                      №  13
О Плане мероприятий по реализации предложений, высказанных избирателями на предвыборных встречах с  кандидатом на должность Главы Республики Мордовия В.Д.Волковым
Рассмотрев представленный рабочей группой проект Плана мероприятий по реализации предложений, высказанных избирателями на предвыборных встречах с кандидатом на должность Главы Республики Мордовия В.Д.Волковым, в соответствии с Уставом Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия Совет депутатов Зубово - Полянского муниципального района Республики Мордовия 
 РЕШИЛ:
      1. План мероприятий по реализации предложений, высказанных избирателями на предвыборных встречах с кандидатом на должность Главы Республики Мордовия В.Д.Волковым, одобрить (прилагается).
      2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Глава Зубово-Полянского                       Председатель Совета депутатов

муниципального района                          Зубово-Полянского муниципального 
Республики Мордовия                              района Республики Мордовия
                               С.С. Сурдин                                                 В.И.Брезгин
Утвержден решением Совета депутатов

                                                                                                 Зубово-Полянского муниципального района

                                                                                                               Республики Мордовия

                                                                                от   29    декабря 2017 г №  13
План

мероприятий по реализации предложений высказанных избирателями на предвыборных встречах с кандидатом на должность Главы Республики Мордовия В.Д. Волковым.

	№


	                Содержание

           наказа избирателей
	Кому высказано предложение
	Меры по выполнению 
	Предполагаемый объем  и источник финансирования
	Срок исполнения
	Исполнитель 

	1
	О строительстве нового детского сада в рабочем поселке Зубова Поляна
	В.Д.Волкову
	Подготовить проектно-сметную документацию
	199125,0
	2019г.
	Администрация района

	2
	О выделении автобуса для МБУ ДОД «Зубово-Полянская районная ДЮСШ»
	В.Д.Волкову
	Подготовить ходатайство
	Республиканский бюджет
	2017г.
	Выполнено

	3
	О ремонте здания МБУ «Центр культуры» в р.п. Зубова Поляна
	В.Д.Волкову
	Подготовить проектно-сметную документацию
	Республиканский бюджет, федеральный бюджет – 115,0 млн.р
	2018г.
	Администрация района

	4
	О строительстве дороги в п. Зубово-Полянский лесоучасток протяженностью 2 км.
	В.Д.Волкову
	Выйти с ходатайством в Министерство сельского хозяйства и природопользования Республики Мордовия
	Республиканский бюджет
	2018-2019
	Администрация района, администрация городского поселения

	5
	О газификации п. Зубово-Полянский лесоучасток
	В.Д.Волкову
	Подготовить проектно-сметную документацию
	
	2018-2019г.
	Администрация района

	6
	О капитальном ремонте автомобильной дороги Каргашино-Анаево
	В.Д.Волкову
	Выйти с ходатайством в ГКУ «Упрдор РМ»
	
	2019г
	Администрация района

	7
	О капитальном ремонте автомобильной дороги Ширингуши-Новое Бадиково протяженностью 7 км.
	В.Д.Волкову
	Выйти с ходатайством в ГКУ «Упрдор РМ»
	Республиканский бюджет
	2018- 2019г
	Администрация района

	8
	О газификации многоквартирных домов №3 и №5 по ул.Студенческой в п. Школа Тракторных Бригадиров
	В.Д.Волкову
	Подготовить проектно-сметную документацию
	
	2018- 2019г
	Администрация района

	9
	О получении разрешения для перевода на индивидуальное отопление жилого помещения по ул.Л.Толстого д.1,
В.1 в р.п. Зубова Поляна
	В.Д.Волкову
	
	
	январь 2018г
	Администрация района

	10
	Об оказании помощи многодетной семье в завершении строительства жилого дома в п. Потьма
	В.Д.Волкову
	Произвести расчет суммы для завершения строительства в 2018г.
	
	2018г
	Администрация района

	11
	Жилищный вопрос сироты Подзорова П.В. и о трудоустройстве
	В.Д.Волкову
	Стоит в очереди №16
	
	2018г
	Администрация района

	12
	Жилищный вопрос жительницы с. Тарханская Потьма Загайновой О.Н.
	В.Д.Волкову
	Стоит в очереди №177 
	
	
	Администрация района

	13
	Капитальный ремонт моста через р.Виндрей п.Сосновка
	В.Д.Волкову
	Согласовать с администрацией Торбевского муниципального района 
	
	2018- 2019г
	Балансосодержатель

	14
	Капитальный ремонтр моста через р.Чиушь с. Покассы
	В.Д.Волкову
	Выйти с ходатайством в ГКУ «Упрдор РМ»
	
	2019
	ГКУ «Упрдор РМ»

	15
	Об организации свободного доступа населения в охотничьи хозяйства для сбора грибов, ягод и лекарственных трав
	В.Д.Волкову
	Подготовить письма на собственников, арендаторов хозяйств с просьбой дать разъяснения свободного доступа в охотничьи хозяйства 
	
	2018г.
	Администрация района

	16
	Завершение строительства в 2017г. Реабилитационного центра в с. Ясная Поляна и капитальный ремонт подъездных дорог протяженностью 5 км. 
	В.Д.Волкову
	Выйти с ходатайством в ГКУ «Упрдор РМ»
	Федеральный бюджет, республиканский бюджет, местный бюджет.
	2018г.
	Администрация района, администрация Зубово-Полянского городского поселения

	17
	О восстановлении железнодорожного сообщения в субботу – воскресенье до ст.Выша
	В.Д.Волкову
	Выйти с ходатайством на сессию Государственного Собрания РМ с просьбой о выделении средств на восстановление железнодорожного сообщения 
	
	2018г.
	Администрация района

	18
	О создании рабочих мест в с.Мордовский Пимбур, Лундан, Ачадово, Новое Бадиково, Журавкино, Ясная Поляна
	В.Д.Волкову
	Выйти с ходатайством в Министерство сельского хозяйства и природопользования Республики Мордовия
	
	2019-2020г.
	Администрация района

	19
	О вакцинации КРС
	В.Д.Волкову
	
	
	2018г
	Администрация района

	20
	О строительстве дома Е.Прохорой, воспитывающей ребенка-инвалида 1 группы в с. Новая Потьма
	В.Д. Волкову
	Выйти с ходатайством в Правительство Республики Мордовия
	
	2017г.
	Администрация района, администрация Новопотьминского сельского поселения








