АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЗУБОВО-ПОЛЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «26» июня 2018 г.                                                                                   N 398
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ

ПРОГРАММЫ "ДОСТУПНАЯ СРЕДА В  ЗУБОВО-ПОЛЯНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ"

В соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", руководствуясь Уставом Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия, а также в целях обеспечения доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения Администрация Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу "Доступная среда в Зубово-Полянском муниципальном районе Республики Мордовия ".

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия А.Н. Нечаева.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

Глава Зубово-Полянского муниципального района 

Республики Мордовия                                                                      С.С. Сурдин

Приложение № 1

к постановлению администрации

Зубово-Полянского муниципального района

Республики Мордовия

№  398 «26» июня 2018г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"ДОСТУПНАЯ СРЕДА В  ЗУБОВО-ПОЛЯНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ"

Паспорт

муниципальной Программы "Доступная

среда в Зубово-Полянском муниципальном районе Республики Мордовия"

(далее - Программа)

	Наименование Программы
	Муниципальная программа "Доступная среда в Зубово-Полянском муниципальном районе Республики Мордовия"

	Дата принятия решения о разработке Программы
	Постановление Администрации Зубово-Полянского муниципального района от 10.05.2018г. N 302

	Ответственный разработчик Программы
	Администрация Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия

	Ответственный исполнитель Программы
	Администрация Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия;
Администрация Зубово-Полянского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия;
Администрация Уметского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия;
Администрация Явасского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия;
Администрация Потьминского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия


	Участники Программы
	Администрация Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия;

Администрация Зубово-Полянского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия;

Администрация Уметского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия;

Администрация Явасского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия;

Администрация Потьминского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия;
Отдел по спорту и делам молодежи Администрации Зубово-Полянского муниципального района;
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр культуры»; 
Управление по социальной работе Администрации Зубово-Полянского муниципального района

	Программно-целевые инструменты
	1. Оснащение объектов муниципальной социальной инфраструктуры Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия пандусами и другими вспомогательными устройствами, обеспечивающими доступную среду для маломобильных групп населения.

2. Мероприятия, направленные на обеспечение доступности транспортных услуг.

3. Мероприятия, направленные на обеспечение безбарьерной среды в многоквартирных домах и придомовых территориях, где проживают инвалиды-колясочники;
4. Мероприятия, направленные на защиту прав инвалидов, в том числе детей-инвалидов



	Цель Программы
	Формирование к 2020 году условий, обеспечивающих доступ инвалидов к муниципальным объектам социальной инфраструктуры, к транспорту, образовательным, воспитательным, и другим услугам, предоставляемым населению, обеспечивающих повышение социальной активности инвалидов в Зубово-Полянском муниципальном районе Республики Мордовия и, в конечном итоге, преодоление социальной разобщенности и барьеров взаимоотношений инвалидов в обществе.

	Задачи Программы
	- обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам муниципальной социальной инфраструктуры в Зубово-Полянском муниципальном районе Республики Мордовия;

- создание условий для детей-инвалидов безбарьерной среды в образовательных учреждениях, на спортивных и культурных площадках;

- создание условий безбарьерной среды в многоквартирных жилых домах и придомовых территориях, в которых проживают инвалиды на колясках;

	Целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации Программы
	1) Удельный вес доступных муниципальных объектов социальной инфраструктуры, обеспечивающих беспрепятственный доступ к ним инвалидов, с учетом их потребностей (2018 год - 45,0%, 2019 год - 60,0%, 2020 год – 70,0%);

2) организация работы с детьми-инвалидами во время проведения культурно-спортивных мероприятий (2018 год - 50,0%, 2019 год - 70,0%, 2020 год - 90,0%);

3) количество жилых домов, на территориях которых создана безбарьерная среда для инвалидов на колясках (2018 год - 5 ед., 2019 год - 10 ед., 2020 год - 15 ед.)

	Этапы и сроки реализации Программы
	2018 - 2020 годы.


	Ресурсное обеспечение Программы
	Общий объем финансирования Программы - 500,0 тыс. руб., из них 200,0 тыс. руб. - средства бюджета Республики Мордовия и 300,0 тыс. руб. - средства бюджета Зубово-Полянского муниципального района и Администраций Зубово-Полянского городского поселения, Уметского городского поселения, Явасского городского поселения, Потьминского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия, в том числе по годам:

- 2018 год - 100,0 тыс. руб. (средства бюджета Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия);

- 2019 год - 100,0 тыс. руб. (средства бюджета Республики Мордовия) и 100,0 тыс. руб. – (средства бюджета Зубово-Полянского муниципального района и Администраций Зубово-Полянского городского поселения, Уметского городского поселения, Явасского городского поселения, Потьминского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия);

- 2020 год - 100,0 тыс. руб. (средства бюджета Республики Мордовия) и 100,0 тыс. руб. – (средства бюджета Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия).
Объемы и источники финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению и корректировке при принятии бюджета Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия на соответствующий финансовый год.


	Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
	Последовательная реализация мероприятий Программы позволит достичь следующих результатов:

- формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов, в том числе детей-инвалидов и других маломобильных групп населения в Зубово-Полянском муниципальном районе Республики Мордовия;

- увеличение количества объектов муниципальной социальной инфраструктуры доступных для инвалидов с учетом их потребностей;

- увеличение количества многоквартирных жилых домов, на территориях которых создана безбарьерная среда для инвалидов на колясках.

	Организация управления и контроля Программы
	Общие руководство и контроль за реализацией программы обеспечивает Администрация Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия. 


Раздел 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ

СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СФЕРЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗУБОВО-ПОЛЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ФОРМУЛИРОВКА ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ

В УКАЗАННОЙ СФЕРЕ И ПРОГНОЗ ЕЕ РАЗВИТИЯ

Муниципальная целевая программа "Доступная среда в Зубово-Полянском муниципальном районе" разработана во исполнение Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации".

В последнее десятилетие решение проблем инвалидности стало приоритетным в сфере социальной политики, как на федеральном, так и на региональном уровне. Однако социальное положение и уровень социальной защищенности, специфика сложившегося отношения к данной группе населения, социальные барьеры на пути интеграции в общество свидетельствуют о том, что имеется выраженное противоречие между сущим и должным или желаемым в практике социальной защиты инвалидов.

Согласно статистическим данным по состоянию на 01.01.2018 население Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия составило 54935 человека, в том числе 3124 инвалида, из них 111 детей-инвалидов.

В Зубово-Полянском муниципальном районе Республики Мордовия проведен мониторинг доступности социальной инфраструктуры для маломобильных групп населения. Многие социально значимые объекты оборудованы пандусами и поручнями за счет собственников. Однако отсутствие оснащенных жилых помещений, объектов социальной инфраструктуры специальными приспособлениями создают непреодолимые социально-бытовые преграды. Существует необходимость оснащения зданий общественного пользования (зданий и сооружений в сферах социальной защиты населения, здравоохранения, культуры, спорта, торговли) пандусами, платформенными подъемниками ИППЛ-1 и подъемниками для лестничного марша с электроприводом "Инвалифт". 
Необходимо начать работу по обеспечению безбарьерной среды в многоквартирных домах и придомовых территориях, где проживают инвалиды-колясочники, дети-инвалиды.
Решение проблем инвалидов имеет межведомственный характер, что предусматривает взаимодействие всех муниципальных подразделений, принимающих участие в процессе создания безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Разработка и реализация Программы позволят решить одну из важнейших задач - обеспечение более полной социальной защиты и восстановление социального статуса инвалида, достижение его материальной независимости, трудовой и социальной адаптации путем проведения мероприятий, обеспечивающих доступную среду жизнедеятельности.

Комплексный подход к решению проблем по созданию условий для инвалидов и других маломобильных групп населения в Зубово-Полянском муниципальном районе Республики Мордовия значительно повысит степень эффективности мероприятий по созданию безбарьерной среды на территории Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия.
Раздел 2. ПРИОРИТЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПОЛИТИКИ В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СФЕРЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Основной целью Программы является формирование к 2020 году условий, обеспечивающих доступ инвалидов к объектам социально-бытовой инфраструктуры, к транспорту, образовательным, воспитательным, и другим услугам, предоставляемым населению, обеспечивающих повышение социальной активности инвалидов в Зубово-Полянском муниципальном районе Республики Мордовия и, в конечном итоге, преодоление социальной разобщенности и барьеров взаимоотношений инвалидов в обществе.

Задачами Программы являются:

- обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов, в том числе детей-инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам муниципальной социальной инфраструктуры в Зубово-Полянском муниципальном районе Республики Мордовия;

- создание условий для детей-инвалидов безбарьерной среды в образовательных учреждениях, на спортивных и культурных площадках;

- создание условий безбарьерной среды в многоквартирных жилых домах и придомовых территориях, в которых проживают инвалиды на колясках;

Информация о целевых показателях Программы приведена в таблице 1.

По прогнозным оценкам, к 2020 году реализация предусмотренных Программой мероприятий обеспечит достижение положительных результатов по созданию в Зубово-Полянском муниципальном районе Республики Мордовия доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Таблица 1

СВЕДЕНИЯ

О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

	N п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Значение показателей

	
	
	
	2018
	2019
	2020

	1.
	Оснащение муниципальных объектов социальной инфраструктуры Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия пандусами и другими вспомогательными устройствами, обеспечивающими доступную среду для маломобильных групп населения

	1.1.
	Удельный вес доступных муниципальных объектов социальной инфраструктуры, обеспечивающих беспрепятственный доступ к ним инвалидов с учетом их потребности

	процент
	45
	60
	70

	2.
	Организация работы с детьми-инвалидами во время проведения культурно-спортивных мероприятий

	2.1.
	Участие в различных спортивных и культурных мероприятиях
	процент
	50
	70
	90

	3.
	Мероприятия, направленные на обеспечение безбарьерной среды в многоквартирных домах и придомовых территориях, где проживают инвалиды-колясочники

	3.1.
	Количество жилых домов, на территориях которых создана безбарьерная среда для инвалидов на колясках
	единиц
	5
	10
	15


Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в период с 2018 года по 2020 год и предусматривает обеспечение безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Зубово-Полянском муниципальном районе Республики Мордовия.

Заявленный срок реализации Программы является необходимым для получения общественно значимых результатов реализации мероприятий Программы путем решения задач по обеспечению доступности, соответствующего требованиям инновационного социально ориентированного развития Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия.

Раздел 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

В Программу включены мероприятия по 3 основным направлениям по созданию доступной среды в Зубово-Полянском муниципальном районе Республики Мордовия:

1. Оснащение объектов социальной инфраструктуры Зубово-Полянского муниципального района пандусами и другими вспомогательными устройствами, обеспечивающими доступную среду для маломобильных групп населения

2. Мероприятия, направленные на организацию работы с детьми-инвалидами во время проведения культурно-спортивных мероприятий, т.е. создание безбарьерной среды в образовательных учреждениях, на спортивных и культурных площадках.
3. Мероприятия, направленные на обеспечение безбарьерной среды в многоквартирных домах и на придомовых территориях, где проживают инвалиды-колясочники;

Мероприятия Программы носят комплексный характер, они согласованы по срокам, а также по ресурсам, необходимым для их осуществления.
Перечень основных мероприятий по реализации Программы отражен в таблице 2.

Таблица 2

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

	N п/п
	Наименование основного мероприятия, мероприятия программы
	Ответственный исполнитель, участники программы
	Срок
	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
	Последствия нереализации основного мероприятия, мероприятия программы
	Связь с показателя ми программы

	
	
	
	начала реализации
	Окончания реализации
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Оснащение муниципальных объектов социальной инфраструктуры Зубово-Полянского муниципального района пандусами и другими вспомогательными устройствами, обеспечивающими доступную среду для маломобильных групп населения

	1.1
	Администрация Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия
	Администрация Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия
	2018
	2018
	Устройство пандуса и др. вспомогательных устройств (обеспечение беспрепятственного доступа в здание)

	Неисполнение требований действующего законодательства
	Показатель 1

	1.2
	Спортивный зал здания МБУ «Центр культуры»
	МБУ «Центр культуры»
	2018
	2018
	Устройство пандуса и др. вспомогательных устройств
	Неисполнение требований действующего законодательства
	Показатель 1

	1.3
	Районный Дом культуры р.п. Зубова Поляна

МБУ «Центр культуры» 
	МБУ «Центр культуры»
	2018
	2019
	Устройство пандуса и др. вспомогательных устройств (обеспечение беспрепятственного доступа в здание)
	Неисполнение требований действующего законодательства
	Показатель 1

	1.4
	Районный краеведческий музей

МБУ «Центр культуры»
	МБУ «Центр культуры»


	2019
	2019
	Устройство пандуса и др. вспомогательных устройств (обеспечение беспрепятственного доступа в здание)

	Неисполнение требований действующего законодательства
	Показатель 1

	1.5
	Уметский сельский Дом культуры 

МБУ «Центр культуры»
	МБУ «Центр культуры»,

Администрация Уметского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия
	2019
	2019
	Устройство пандуса и др. вспомогательных устройств (обеспечение беспрепятственного доступа в здание)
	Неисполнение требований действующего законодательства
	Показатель 1

	1.6
	Озерновский сельский Дом культуры 

МБУ «Центр культуры»
	МБУ «Центр культуры»,

Администрация 

Явасского городского

поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия


	2019
	2019
	Устройство пандуса и др. вспомогательных устройств (обеспечение беспрепятственного доступа в здание)
	Неисполнение требований действующего законодательства
	Показатель 1

	1.7
	Ударновский сельский Дом культуры 

МБУ «Центр культуры»
	МБУ «Центр культуры»,

Администрация 

Леплейского сельского

поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия
	2020
	2020
	Устройство пандуса и др. вспомогательных устройств (обеспечение беспрепятственного доступа в здание)
	Неисполнение требований действующего законодательства
	Показатель 1

	1.8
	Потьминский сельский Дом культуры 

МБУ «Центр культуры»
	МБУ «Центр культуры»,

Администрация Потьминского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия


	2019
	2019
	Устройство пандуса и др. вспомогательных устройств (обеспечение беспрепятственного доступа в здание)
	Неисполнение требований действующего законодательства
	Показатель 1

	1.9
	Ширингушский сельский Дом культуры 

МБУ «Центр культуры»
	МБУ «Центр культуры»,

Администрация Ширингушского сельского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия
	2020
	2020
	Устройство пандуса и др. вспомогательных устройств (обеспечение беспрепятственного доступа в здание)
	Неисполнение требований действующего законодательства
	Показатель 1

	1.10
	Старобадиковский сельский Дом культуры 

МБУ «Центр культуры»
	МБУ «Центр культуры»,

Администрация Старобадиковского сельского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия


	2019
	2019
	Устройство пандуса и др. вспомогательных устройств (обеспечение беспрепятственного доступа в здание)
	Неисполнение требований действующего законодательства
	Показатель 1

	1.11
	Леплейский сельский Дом культуры 

МБУ «Центр культуры»
	МБУ «Центр культуры»,

Администрация 

Леплейского сельского

поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия
	2020
	2020
	Устройство пандуса и др. вспомогательных устройств (обеспечение беспрепятственного доступа в здание)
	Неисполнение требований действующего законодательства
	Показатель 1

	1.12
	Булдыгинский сельский Дом культуры 

МБУ «Центр культуры»
	МБУ «Центр культуры»,

Администрация 

Булдыгинского сельского

поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия


	2020
	2020
	Устройство пандуса и др. вспомогательных устройств (обеспечение беспрепятственного доступа в здание)
	Неисполнение требований действующего законодательства
	Показатель 1

	1.13
	Уголковский сельский Дом культуры 

МБУ «Центр культуры»
	МБУ «Центр культуры»,

Администрация 

Уголковского сельского

поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия
	2020
	2020
	Устройство пандуса и др. вспомогательных устройств (обеспечение беспрепятственного доступа в здание)
	Неисполнение требований действующего законодательства
	Показатель 1

	1.14
	Сосновский сельский Дом культуры 

МБУ «Центр культуры»
	МБУ «Центр культуры»,

Администрация 

Сосновского сельского

поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия


	2020
	2020
	Устройство пандуса и др. вспомогательных устройств (обеспечение беспрепятственного доступа в здание)
	Неисполнение требований действующего законодательства
	Показатель 1

	2.
	Обеспечение безбарьерной среды в многоквартирных домах и придомовых территориях, где проживают инвалиды-колясочники

	2.1
	Устройство пандусов и других вспомогательных устройств в многоквартирных домах, где проживают инвалиды-колясочники Зубово-Полянского муниципального района
	Администрация Зубово-Полянского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия;

Администрация Уметского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия;

Администрация Явасского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия;

Администрация Потьминского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия
	2019
	2020
	Устройство пандуса и др. вспомогательных устройств (обеспечение беспрепятственного доступа в МКД)
	Неисполнение требований действующего законодательства
	Показатель 2

	3
	Мероприятия в сфере образования 

	3.1
	МБОУ «Потьминская СОШ»
	Управление по социальной работе Администрации Зубово-Полянского района Республики Мордовия,

МБОУ «Потьминская СОШ»
	2019
	2020
	Устройство пандуса и др. вспомогательных устройств (обеспечение беспрепятственного доступа в здание)
	Неисполнение требований действующего законодательства
	Показатель 3

	3.2
	МБОУ «Ширингушская СОШ»
	Управление по социальной работе Администрации Зубово-Полянского района Республики Мордовия,

МБОУ «Ширингушская СОШ»
	2019
	2020
	Устройство пандуса и др. вспомогательных устройств (обеспечение беспрепятственного доступа в здание)

	Неисполнение требований действующего законодательства
	Показатель 3

	3.3
	МБОУ «Явасская СОШ»
	Управление по социальной работе Администрации Зубово-Полянского района Республики Мордовия,

МБОУ «Явасская СОШ»
	2019
	2020
	Устройство пандуса и др. вспомогательных устройств (обеспечение беспрепятственного доступа в здание)
	Неисполнение требований действующего законодательства
	Показатель 3

	3.4
	МБДОУ «Зубово-Полянский детский сад № 6 «Березка»»
	Управление по социальной работе Администрации Зубово-Полянского района Республики Мордовия,
МКУ «ЦИМ и ТО МБОУ»,

МБДОУ «Зубово-Полянский детский сад № 6 «Березка»»


	2019
	2020
	Устройство пандуса и др. вспомогательных устройств (обеспечение беспрепятственного доступа в здание)
	Неисполнение требований действующего законодательства
	Показатель 3

	3.5
	МБДОУ «Явасский детский сад № 1»
	Управление по социальной работе Администрации Зубово-Полянского района Республики Мордовия,

МКУ «ЦИМ и ТО МБОУ»,

МБДОУ «Явасский детский сад № 1»
	2019
	2020
	Устройство пандуса и др. вспомогательных устройств (обеспечение беспрепятственного доступа в здание)
	Неисполнение требований действующего законодательства
	Показатель 3

	3.6
	Управление по социальной работе Администрации Зубово-Полянского района Республики Мордовия
	Управление по социальной работе Администрации Зубово-Полянского района Республики Мордовия,

МКУ «ЦИМ и ТО МБОУ», образовательные учреждения района


	ежегодно
	Оснащение образовательных и дошкольных учреждений района специальным оборудованием для обучения детей-инвалидов
	Неисполнение требований действующего законодательства
	Показатель 3

	3.7
	Управление по социальной работе Администрации Зубово-Полянского района Республики Мордовия
	Управление по социальной работе Администрации Зубово-Полянского района Республики Мордовия,

МКУ «ЦИМ и ТО МБОУ», образовательные учреждения района
	ежегодно
	Подбор кадров для работы в образовательных учреждениях района с целью обучения и развития детей с ограниченными возможностями
	Неисполнение требований действующего законодательства
	Показатель 3

	3.8
	Управление по социальной работе Администрации Зубово-Полянского района Республики Мордовия
	Управление по социальной работе Администрации Зубово-Полянского района Республики Мордовия,

МКУ «ЦИМ и ТО МБОУ», образовательные учреждения района
	ежегодно
	Обеспечение курсовой подготовки и переподготовки педагогических кадров по организации и обеспечению образования  детей-инвалидов в рамках инклюзивного образования


	Неисполнение требований действующего законодательства
	Показатель 3

	3.9
	Управление по социальной работе Администрации Зубово-Полянского района Республики Мордовия
	Управление по социальной работе Администрации Зубово-Полянского района Республики Мордовия,

МКУ «ЦИМ и ТО МБОУ», образовательные учреждения района
	ежегодно
	Организация и проведение обучающих семинаров для педагогов и работников образовательных учреждений – участников программы инклюзивного образования
	Неисполнение требований действующего законодательства
	Показатель 3

	3.10
	Управление по социальной работе Администрации Зубово-Полянского района Республики Мордовия
	Управление по социальной работе Администрации Зубово-Полянского района Республики Мордовия,

МКУ «ЦИМ и ТО МБОУ», образовательные учреждения района
	ежегодно
	Проведение специальных занятий в образовательных учреждениях района (классные часы, внеклассные мероприятия, круглые столы, семинары) среди учеников с целью формирования у них толерантного отношения к детям-инвалидам
	Неисполнение требований действующего законодательства
	Показатель 3

	3.11
	Управление по социальной работе Администрации Зубово-Полянского района Республики Мордовия
	Управление по социальной работе Администрации Зубово-Полянского района Республики Мордовия,

МКУ «ЦИМ и ТО МБОУ», образовательные учреждения района
	ежегодно
	Организация культурных мероприятий с участием детей-инвалидов
	Неисполнение требований действующего законодательства
	Показатель 3

	3.12
	Управление по социальной работе Администрации Зубово-Полянского района Республики Мордовия
	Управление по социальной работе Администрации Зубово-Полянского района Республики Мордовия,

МКУ «ЦИМ и ТО МБОУ», образовательные учреждения района
	ежегодно
	Создание базы данных учащихся с ограниченными возможностями
	Неисполнение требований действующего законодательства
	Показатель 3


Раздел 4. ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРАВОВОГО

РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ И КОНЕЧНЫХ

РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ

При выполнении мероприятий Программы по мере необходимости ответственный разработчик Программы и ответственные исполнители Программы принимают правовые акты в соответствии со своими полномочиями.

Реализация мероприятий программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия. Своевременное их принятие позволит качественно реализовать предусмотренные Программой мероприятия.

Раздел 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Объемы и источники финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению и корректировке при принятии бюджета на соответствующий период.

Объем финансирования по годам в разрезе мероприятий указан в таблице 3.

Таблица 3

	N п/п
	Наименование программы, основного мероприятия программы
	Ответственный исполнитель, участник программы
	Источник и финансирования
	Расходы по годам, тыс. руб.

	
	
	
	
	Всего
	в том числе

	
	
	
	
	
	2018
	2019
	2020

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Муниципальная программа "Доступная среда в Зубово-Полянском муниципальном районе Республики Мордовия"
	Администрация Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия
	Всего
	500,0
	100,0
	200,0
	200,0

	
	
	
	ФБ
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	РБ
	200,0
	-
	100,0
	100,0

	
	
	
	МБ
	300,0
	100,0
	100,0
	100,0


где ФБ - федеральный бюджет;

РБ - республиканский бюджет;

МБ - местный бюджет.

Раздел 6. ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ В ХОДЕ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

На результаты реализации Программы могут повлиять несвоевременное и недостаточное ее финансирование, нарушение сроков выполнения работ.

Снижению возможных рисков будет способствовать качественное выполнение договорных обязательств исполнителями работ, а также обеспечение ответственными исполнителями и участниками Программы эффективной координаций их деятельности посредством создания эффективной системы управления на основе четкого распределения полномочий и ответственности участников процесса реализации Программы.

Кроме этого, в целях минимизации указанных рисков в процессе реализации Программы предусматривается проведение мониторинга выполнения Программы, регулярного анализа причин отклонения от плановых значений конечных показателей. При необходимости может осуществляться корректировка показателей и мероприятий Программы, а также перераспределение объемов финансирования в зависимости от изменения значимости решаемых задач в ходе реализации программы.

Раздел 7. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Механизм реализации Программы является инструментом организации эффективного выполнения программных мероприятий и контроля достижения ожидаемых конечных результатов.

Механизм реализации Программы включает:

- выполнение программных мероприятий за счет средств бюджета Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия и администраций Зубово-Полянского городского поселения, Уметского городского поселения, Явасского городского поселения, Потьминского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия;

- подготовку докладов и отчетов о реализации Программы и обсуждение достигнутых результатов;

- корректировку Программы (ресурсное обеспечение, целевые показатели, мероприятия и прочее);

- уточнение объемов финансирования Программы.

Общие руководство и контроль за реализацией Программы обеспечивает ответственный разработчик Программы: Администрация Зубово-Полянского муниципального района и администрации Зубово-Полянского городского поселения, Уметского городского поселения, Явасского городского поселения, Потьминского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия.
Реализация и текущее управление реализаций Программы осуществляется ответственными исполнителями: управлением по социальной работе Администрации Зубово-Полянского муниципального района, Администрациями Зубово-Полянского городского поселения, Уметского городского поселения, Явасского городского поселения, Потьминского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия, в рамках своей компетенции в соответствии с распределением мероприятий Программы, отраженных в таблице 2 Программы.

Контроль за непосредственным исполнением мероприятий осуществляется ответственными исполнителями, а также участниками Программы, которые несут персональную ответственность за реализацию мероприятий, конечные результаты, целевое и эффективное использование выделяемых на выполнение Программы финансовых средств.

Управление по работе с гражданами старшего поколения, Управление по социальной работе Администрации Зубово-Полянского муниципального района, МБУ «Центр культуры», Отдел по спорту и делам молодежи Администрации Зубово-Полянского муниципального района, несут ответственность за качественную реализацию мероприятий Программы:

- оснащение муниципальных объектов социальной инфраструктуры Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия пандусами и другими вспомогательными устройствами, обеспечивающими доступную среду для маломобильных групп населения.

Администрации Зубово-Полянского городского поселения, Уметского городского поселения, Явасского городского поселения, Потьминского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия несут ответственность за качественную реализацию следующего мероприятия:

- обеспечение безбарьерной среды в многоквартирных домах и придомовых территориях, где проживают инвалиды-колясочники.

