ПРОЕКТ

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ УГОЛКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯЗУБОВО-ПОЛЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _____  2018 г № __

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИТЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ УГОЛКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗУБОВО-ПОЛЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ НА 2019-2029 ГОДЫ

В соответствии с Федеральным Законом от  6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 01 октября 2015 г. №1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»

- Утвердить муниципальную Программу «Комплексное развитие социальной инфраструктуры на территории Уголковского сельского поселения Зубово – Полянского муниципального района Республики Мордовия на 2019-2029 годы».

- Настоящее Постановление ступает в силу с 1 января 2019 года и подлежит опубликованию в газете сельского поселения «Наше Право» и размещению на официальном сайте.

Глава

Уголковского сельского поселения                                                   М.В.Тюркина

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Постановлению от _____2018г. № ___

Муниципальная программа

«Комплексное развитие социальной инфраструктуры на территории Уголковского сельского поселения Зубово - Полянского муниципального района Республики Мордовия на 2019-2029 годы»

Паспорт

муниципальной программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры на территории Уголковского сельского поселения Зубово - Полянского муниципального района Республики Мордовия на 2019-2029 годы»

| Наименование программы | Муниципальная программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры на территории Уголковского сельского поселения Зубово - Полянского муниципального района Республики Мордовия на 2019-2029 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | - Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - постановление Правительства Российской Федерации от 01 октября 2015 года № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» - Постановление Администрации Уголковского сельского поселения Зубово – Полянского муниципального района Республики Мордовия №28 от 28 июля 2018 г. «О разработке муниципальной программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры на территории Уголковского сельского поселения Зубово - Полянского муниципального района Республики Мордовия на 2019-2029 годы» |
| Разработчик программы | Администрация Уголковского сельского поселения Зубово – Полянского муниципального района Республики Мордовия |
| Исполнители программы | Администрация Уголковского сельского поселения Зубово – Полянского муниципального района Республики Мордовия |
| Контроль за реализацией программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация Уголковского сельского поселения Зубово – Полянского муниципального района Республики Мордовия, и Совет депутатов Уголковского сельского поселения Зубово – Полянского муниципального района Республики Мордовия |
| Цель программы | Создание материальной базы развития социальной инфраструктуры для обеспечения решения главной стратегической цели - повышение качества жизни населения на территории Уголковского сельского поселения Зубово – Полянского муниципального района Республики Мордовия |
| Задачи программы | а) Повышение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры поселения; б) Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для населения поселения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Уголковского сельского поселения; в) Обеспечение сбалансированного, перспективного развитие социальной инфраструктуры поселения в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры поселения; г) Обеспечение достижения расчетного уровня обеспеченности населения поселения услугами в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта, культуры и туризма; д) Повышение эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры. |
| Сроки реализации программы | 2019-2029 годы |
| Объемы и источники финансирования | Источники финансирования: 1- средства республиканского бюджета; 2- средства местного бюджета Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2019-2029 годов, будут уточнены при формировании проектов бюджета поселения с учетом изменения ассигнований из бюджетов Зубово-Полянского муниципального района и Республики Мордовия. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта, туризма. |

СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

1.1. Социально – экономическое состояние и перспективы развития сельского поселения

Главной целью социально-экономического развития любого муниципального образования является создание условий, которые будут способствовать устойчивому развитию его экономики, существенному улучшению материального и социального положения населения.

Ведущее место в экономике Уголковского сельского поселения стало принадлежать негосударственным структурам, как и везде, сформировалась многоукладная экономика. Однако, имеющийся потенциал (природно-климатические условия, наличие сельскохозяйственных производств и трудовых ресурсов) не получил должного развития, что привело к упадку или банкротству некоторых предприятий в основной отрасли сельского поселения - в сельском хозяйстве и промышленном комплексе.

Пути изменения сложившейся ситуации и формирования условий для устойчивого социально-экономического развития Уголковского сельского поселения намечены в перспективных программах различного уровня.

Развитие экономического потенциала любого муниципального образования напрямую зависит от активности протекающих в нем инвестиционных процессов. Поэтому важнейшей стороной деятельности администрации поселения является привлечение частных инвестиций в экономику поселения, а также координация работы с районной и республиканской администрациями по привлечению средств из вышестоящих бюджетов за счёт участия в республиканских и федеральных целевых программах, в том числе и в рамках реализации национальных проектов.

В качестве приоритетных направлений экономического развития Уголковского сельского поселения следует выделить:

- туризм;

- малое предпринимательство.

1.2.Сельское хозяйство

В Уголковском сельском поселении сельскохозяйственные земли занимают 1687,2га.

Основными сельскохозяйственными предприятиями Уголковского сельского поселения являются:, КФХ ИП Вирясова Н.В., КФХ ИП Елисеев О.Ф., КФХ ИП Кувшинов Н.П., КФХ ИП Малышев А.А., КФХ ИП Ямашева Л.П. финансовое состояние которых остается сложным. Довольно суровые и непредсказуемые природно-климатические условия, негативная политика цен на сельскохозяйственную продукцию, трудности сбыта ограничивают возможности развития агропромышленного комплекса.

Сельскохозяйственное производство существует на уровне личных подсобных хозяйств населения. На начало 2018 года на территории поселения насчитывалось 250 личных подсобных хозяйств. Жители поселения занимаются производством сельхозпродукции для собственных нужд: выращивают картошку и овощи для личного потребления, держат небольшое количество скота, птицы.

Стимулом в развитии сельскохозяйственного производства послужит участие в программах по развитию крестьянско-фермерских хозяйств и получение грантов действующими КФХ на данные цели. Необходимо пропагандировать среди населения и индивидуальных предпринимателей этот вид государственной помощи, оказывать правовую поддержку в оформлении документации для участия в программах.

1.3.Малое предпринимательство

Развитие экономики поселения тесно связано с возможностями малого бизнеса.

Сферу розничной торговли представляет 1 магазин принадлежащий юридическому лицу ООО «Торговый Дом».

Производственную сферу представляет ИП Кидяев С.А., основной вид деятельности которого «Торговля розничная пиломатериалами в специализированных магазинах»

Малый бизнес является основой всех отраслей экономики, развитие малого предпринимательства способствует решению проблемы занятости, увеличению выпускаемой продукции и формирует доходную часть бюджета сельского поселения.

Дополнительным источником поступления денежных средств в бюджет поселения, создание новых рабочих мест и условий для развития малого предпринимательства может стать открытие новых точек розничной торговли; цеха по изготовлению, обработке и реализации пиломатериала; открытие точки по оказанию бытовых услуг населению (парикмахерская ит.д.) не только в селе Уголок, но и в других населенных пунктах сельского поселения.

1.4. Культура

Объектами культуры на территории сельского поселения являются

1) Филиал МБУ «Центр Культуры» Уголковский сельский дом культуры

2) Уголковская сельская библиотека с объемом книжного фонда в 11200 экземпляров.

3) Религиозно-исторический объект «Храм Святителя Спиридона Тримифунтского»

4) Исторический музей на базе МБУ «Уголковская основная общеобразовательная школа»

Развитием национальной культуры, отражение особенностей быта и народного творчества явилось бы создание на базе школы кружков народного творчества: бисероплетения, изготовления национальных костюмов, вышивки мордовских орнаментов; на базе сельского дома культуры организация народного ансамбля с привлечением для участия в нем не только детей школьного возраста, но и взрослого населения. А для создания условий для всего вышеперечисленного необходим капитальный ремонт сельского Дома Культуры.

1.5.Физкультура и спорт

Для организации физкультуры и спорта на территории сельского поселения имеются:

1) Футбольное поле для минифутбола в с. Уголок (приспособленные естественные площади)

2) На базе МБОУ «Уголковская основная общеобразовательная школа» оборудованный в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данным видам объектов, спортивный зал.

Для привлечения молодежи и взрослого населения к занятиям спортом и физической культурой необходимо оборудование специализированной спортивной площадки -  стадиона с беговыми дорожками, местом для прыжков в длину и высоту, волейбольной и баскетбольной площадками.

1.6.Туризм

Из-за недостаточного количества и плохого состояния существующих дорог, отсутствие мест проживания и обслуживающих объектов туристической инфраструктуры, туристическая отрасль в Уголковском сельском поселении не развита.

В то же время в поселении существует необходимые предпосылки для развития агротуризма: это экологически чистая, очень красивая природа, обширные лесные и сельскохозяйственные угодья. Имеющийся на территории поселения биоресурсный потенциал и природно-климатические условия позволяют создать ряд баз с сопутствующей инфраструктурой для организации отдыха на коммерческой основе.

Открытие Храма Святителя Спиридона Тримифунтского в селе Уголок способствует привлечению паломников, что также требует создания необходимой инфраструктуры для организации мест проживания.

Кроме этого уже в настоящее время во многих населенных пунктах поселения существуют дачные хозяйства. Это позволяет избежать запустения малонаселенных деревень поселения, а существование дачных хозяйств в более крупных населенных пунктах дополняет и расширяет их хозяйственную сферу, позволяет более плотно использовать имеющиеся земельные ресурсы.

Все перечисленные мероприятия в комплексе приведут к созданию новых рабочих мест, открытию малых форм предпринимательства в различных сферах, дополнительным вливаниям в бюджет сельского поселения и, как следствие, улучшение условий жизни людей и благоустройство территории Уголковского сельского поселения.

1.7. Существующая территориально-планировочная организация поселения

Современная планировочная организация территории Уголковского сельского поселения сложилась на основе специфики хозяйственного освоения территории, основу которого составляют сельское хозяйство.

На территории сельского поселения расположены 6 населенных пунктов: п. Дмитриевка, с.Новая Поляна, с.Уголок, д. Исаевка, п. Шуварляй, п. Красный Лундан. Общая численность населения составляет на 1 января 2018г. 563 человека.

Планировочный каркас поселения образует с. Уголок с численностью 230 человек, расположенное от автодороги Зубова Поляна – Ширингуши в 3-х км., куда ведет асфальтированная дорога.

Усиление концентрации населения в центрах систем расселения – повсеместная тенденция, отражающая внутреннюю миграцию и характерную для большинства территорий демографическую тенденцию, характеризующуюся сокращением числа населенных пунктов и снижением в них численности населения. Кроме этого, данные процессы сопровождаются старением населения.

Среди населенных пунктов наибольшим потенциалом обладает с.Уголок, имеющее преимущественное развитие.

1.8.Основные направления градостроительного развития

Анализ основных проблемных планировочных ситуаций

Характер современного использования территории Уголковского сельского поселения разнообразный и обусловлен целым рядом факторов. В их числе, важное значение принадлежит особенностям исторического процесса заселения территории, а также природными условиями.

Несмотря на сравнительно небольшую территорию, имеют место различия в степени освоенности территории поселения. Это обусловлено социально-экономическим развитием населенных пунктов, размещением социальных объектов и объектов приложения труда, учреждений различных видов и форм культурно-бытового обслуживания и досуга.

Опорный каркас поселения образует 1 населенный пункт (с.Уголок). По численности населения и уровню развития социально-экономической инфраструктуры он значительно отличается от остальных населенных пунктов.

Территория поселения по планировочным характеристикам находится в достаточно благоприятных условиях. Это объясняется относительной развитостью транспортной сети, которая охватывает практически всю площадь поселения.

Проектное решение

Основными задачами по совершенствованию и развитию архитектурно-планировочной структуры являются:

- повышение эффективности и качества среды ранее освоенных территорий, комплексная реконструкция застроенных территорий с повышением плотности их застройки в пределах нормативных требований, обеспечение освоенных территорий дополнительными ресурсами инженерных систем и объектами транспортной и социальной инфраструктуры;

- сохранение ценных природных комплексов и сопутствующих свободных пространств при градостроительном освоении под застройку новых территорий;

- развитие и преобразование функциональной структуры в соответствии с прогнозируемыми направлениями развития экономики поселения с учетом обеспечения необходимыми территориальными ресурсами для развития основных отраслей экономики;

- развитие административного центра с. Уголок за счет примыкающих к нему территорий вдоль основной планировочной оси;

- формирование общественных зон в перспективных населенных пунктах.

II. Технико – экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры городского поселения

Прогнозом на 2019 год и на период до 2029 года определены следующие приоритеты социальной инфраструктуры Уголковского сельского поселения Зубово - Полянского муниципального района Республики Мордовия:

-повышение уровня жизни населения Уголковского сельского поселения, в том числе на основе развития социальной инфраструктуры;

-улучшение состояния здоровья населения на основе доступной широким слоям населения медицинской помощи и повышения качества медицинских услуг;

-развитие жилищной сферы в Уголковском сельском поселении;

-создание условий для гармоничного развития подрастающего поколения в Уголковском поселении;

-сохранение культурного наследия на территории Уголковского сельского поселения.

Следует обратить внимание, что при решении проблем совершенствования культурно – бытового обслуживания населения в условиях современного развития необходимо выделять так называемые социально – нормируемые отрасли, деятельность которых определяется государственными задачами и высокой степенью социальной ответственности перед обществом. К социально – нормируемым отраслям следует отнести следующие: детские дошкольные и школьные учреждения, здравоохранение, учреждения культуры и искусства, частично спорта.

2.1.Культура

Таблица 1. Основные учреждения культуры, имеющиеся на территории Уголковского сельского поселения

| № п/п | Наименование | Вместимость (чел.) | Количество работающих | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Филиал МБУ «Центр Культуры» Уголковский сельский дом культуры | 200 | 2 | 391,3 |
| 2 | Уголковская сельская библиотека | 11200 том | 1 | 54 |

Основные цели и задачи в сфере культурного обслуживания населения:

- духовное развитие личности, реализация ее творческих способностей;

- воспитание подрастающего поколения на основе нравственных и патриотических

ценностей, в духе уважения к отечественной культуре и историко-культурному наследию района;

- создание условий для сохранения и преумножения культурного потенциала и культурного наследия района;

- поддержка и развитие народного творчества, библиотечного дела в поселении;

- сохранение и развитие библиотечных фондов, доведение количества томов до нормативного;

- участие в долгосрочных программах отрасли «Культура»;

- укрепление материальной базы и кадрового потенциала отрасли;

- укрепление пожарной безопасности объектов культуры.

2.2.Физическая культура и спорт

Из спортивных объектов в Покровском сельском поселении имеется спортивная площадка в с.Покровское (МБОУ «Покровское основная школа»).

Таблица 2. Основные спортивные объекты

| № | Наименование | Адрес расположения | № дома | Площадь, м2 | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Футбольное поле | с.Уголок | 30 | 7000 | Удовлетворительное |

В связи с развитием физической культуры и спорта возникает необходимость в совершенствовании условий для занятия спортом с использованием спортивных объектов и физкультурно-оздоровительных площадок на территории Уголковского поселения.

Предлагается:

-Предусмотреть строительство площадок отдыха и спорта в населенных пунктах поселения.

2.3. Дошкольное и общее образование

В Уголковском сельском поселении низкая наполняемость школьных групп. По состоянию на 01.01.2018 года фактически Уголковскую школу посещают 38 школьников.

Таблица 3. Перечень общеобразовательных учреждений

| Наименование | Адрес | Проектная вместимость | Число детей по факту | Площадь м2 | % износа здания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Уголковская основная общеобразовательная школа (МБОУ «Уголковская ООШ») | с. Уголок, ул. Школьная, д.2 | 100 | 38 | 1000 | 10 |

В связи с демографическим спадом наблюдается постепенное снижение численности обучающихся. В общеобразовательных учреждениях трудятся 11 педагогов, 10 человек технического персонала. Пдедагоги имеют высшее профессиональное образование. В состоянии современного затянувшегося демографического кризиса всё более острым является вопрос о поиске трудовых ресурсов. В Уголковском сельском поселении действует одна школа. Школа оснащена компьютерной техникой, что позволяет проводить полноценные занятия по предметам, дающим возможность развиваться в соответствии с требованием времени, кабинетами математики-физики, химии-биологии, спортивным залом с раздевалками, мастерские для мальчиков оборудованы станками по обработке древесины и т.д., мастерские для девочек – швейными машинками, электрической плитой с духовым шкафом, с в полном объеме оборудована школьная столовая, имеются санузлы и душевые кабины.

На базе МБОУ «Уголковская ООШ» находится одна группа дошкольного образования кратковременного пребывания с наполняемостью детьми 100% (11 человек).

2.4. Здравоохранение

Первичное медицинское обслуживание населения осуществляют Уголковский фельдшерско-акушерский  пункт, являющийся филиалом ГБУЗ Зубово – Полянская ЦРБ

Таблица 4. Учреждения здравоохранения

| № | Наименование | Адрес | Площадь кв.м | кол-во персонала | Этаж. | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | ФАП | с.Уголок, ул.Центральная д.24 | 54 | 1 | 1 | удовлетворительное |

Существующую систему здравоохранения Уголковского сельского поселения характеризуют слабая материально-техническая оснащенность, не укомплектованность медицинским персоналом.

Первоочередные направления развития здравоохранения поселения следующие:

1. укрепление и развитие материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений;

2. укомплектование учреждений здравоохранения квалифицированными медицинскими кадрами;

3. обеспечение жильем медицинских работников;

4. повышение уровня и качества оказания населению медицинской помощи.

2.5.Жилой фонд и жилищное строительство

За последние годы в Уголковском сельском поселении наблюдается рост сельскохозяйственного производства, что положительно отразилось на содержании и строительстве жилья, прибыли жилищного фонда. В поселении происходит естественное старение существующего жилищного фонда.

Таблица 5. Существующий жилой фонд

| № п/п | Наименование | Общая площадь жилого фонда, тыс.м2 | Доля в общей площади, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилой фонд, всего | 14,1 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |
| 2 | Индивидуальная застройка | 14,1 | 100 |

В настоящее время жилищное строительство является приоритетным направлением строительно-инвестиционного комплекса как в муниципальном районе, так и Уголковском сельском поселении. Отличительной особенностью структуры жилищного строительства поселения является высокая доля жилых домов, построенных за свой счет и с помощью кредитов. За счет бюджетных средств строительство жилья в поселении не ведется.

В период 2010-2018 г.г. произошли существенные изменения в формировании жилищного фонда. Активно идет строительство нового жилья взамен ветхого старого; выдаются разрешения на строительство новых домов на вновь образованных земельных участках с использованием материнского капитала, субсидий и кредитов; капитальная реконструкция старого жилья. Наличие природного газа в населенных пунктах, устройство индивидуальных водозаборных скважин привело к существенному повышению уровня благоустройства жилых домов.

Изменение границ населенных пунктов за счет перевода земель сельхозназначения в земли населенных пунктов с разрешенным видом использования «для ведения ЛПХ» еще больше активизирует строительство новых домов на вновь образованных земельных участках, что благотворно скажется на численности населения.

Формирование современного жилого фонда способствует решению основных проблем экономического развития поселения: закреплению трудоспособного населения в поселении и созданию условий для комфортного проживания, способного повлиять на демографическую ситуацию.

Предлагается:

- стимулирование частного предпринимательства в сфере ремонта, реконструкции, нового малоэтажного строительства, благоустройства и инженерного оборудования;

- разработка и реализация жилищной программы с учетом конкретных условий населенных пунктов сельского поселения;

-  реконструкция, модернизация и капитальный ремонт жилищного фонда;

- привлечение молодых семей с детьми путем предоставления земельных участков для строительства жилья.

Таблица 6. Уровень благоустройства жилого фонда

| № п/п | Наименование показателей инженерного оборудования | % от общего жилого фонда |
| --- | --- | --- |
| 1 | Водопровод всего В т.ч. горячим водоснабжением (ванны, душ) | 54,6 15 |
| 2 | Водоотведение (канализация) | 21,7 |
| 3 | Газоснабжение (природный газ) | 91 |
| 4 | Наличие доступа к сети «интернет» | 57 |
| 5 | Телефонизированно | 53 |

Расчёт объёмов нового жилищного строительства

Важнейшими целями, достижение которых должно стать приоритетной задачей градостроительной политики в сельском поселении, являются:

- создание условий для привлечения внешних инвесторов в строительный комплекс, при этом следует избегать создания монопольных условий на рынке строительства, препятствующих развитию местного бизнеса,

- снос ветхого и аварийного фонда и реконструкция кварталов, где этот фонд располагался, рост объёмов которого на современном этапе определяет низкое качество жизни местного населения,

- создание качественного жилья нового типа, способного сформировать предложение для населения среднего класса.

Эти цели могут быть достигнуты через инструменты развития ипотечного кредитования, а также взаимовыгодного сотрудничества местных предприятий с бизнесом более успешных регионов.

Таблица 7. Показатели нового жилищного строительства и потребной территории

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 1 очередь 2019год | Расчётный Срок 2029 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная численность населения поселения | Тыс.чел | 0,57 | 0,7 |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность | м2 общей площади/чел. | 20,0 | 25,0 |
| 3 | Требуемый жилой фонд | тыс.м2 | 10 | 15 |
| 4 | Объём нового жилищного строительства | -:- | 0,06 | 0,1 |
| 5 | Территории, требуемые для размещения нового жилищного строительства | га | 7,6 | 7,6 |

Незначительная величина требуемых территорий обусловлена тем, что основной объём нового жилищного строительства будет вестись на участках расположенных в существующих кварталах.

2.6.Демографическое ресурсы развитие муниципального образования

Населенных пунктов в Уголковском сельском поселении -6: с. Уголок, с. Новая Поляна, д. Исаевка. п. Шуварляй, п. Красный Лундан, п. Дмитриевка.

Таблица 8. Численность населения на 01.01.2018г. в населенных пунктах

| Наименование | с. Уголок | с. Новая Поляна | д. Исаевка | п. Шуварляй | п. Красный Лундан | п. Дмитриевка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность чел. | 230 | 71 | 98 | 34 | 129 | 1 |

Таблица 9 Демографические данные Уголковского сельского поселения

| Годы | Всего числ-ть населения, чел. | Прирост (убыль) населения, человек |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Естественный прирост /убыль |  |  | Миграционный прирост/убыль |  |  | Всего прирост+убыль - |
|  |  | родилось | умерло | прирост+ убыль- | прибыло | убыло | прирост+ убыль- |  |
| 2013 | 571 | 8 | 11 | -3 | 12 | 14 | -2 | -5 |
| 2014 | 566 | 7 | 8 | -1 | 11 | 11 | 0 | -1 |
| 2015 | 565 | 6 | 10 | -4 | 28 | 29 | -1 | -5 |
| 2016 | 560 | 11 | 9 | 2 | 19 | 18 | 1 | 3 |
| 2017 | 563 | 8 | 8 | 0 | 17 | 22 | -5 | -5 |

Демографические данные поселения характеризуются ежегодной убылью населения. Одной из причин является большая естественная убыль из-за низкой рождаемости и высокой смертности населения. Таким образом, сложившийся в поселении уровень рождаемости не обеспечивает даже простого воспроизводства населения.

Отрицательные показатели естественного прироста населения связаны со снижением общего благосостояния населения. При ухудшении социально-экономических условий неизбежно начинается более активная естественная убыль населения (особенно в период обострения кризисной ситуации). Кроме того, на снижении рождаемости сказываются распространение малодетности и абортов, отток населения детородного возраста, сдвиг возрастной модели рождаемости к более старшим возрастам и т.п.

Наряду с процессами естественного воспроизводства населения, большую роль в формировании демографического потенциала (численности населения) играет миграция. Ежегодные результаты миграции за рассматриваемый период также отрицательные: уезжающих из поселения больше, чем приезжающих. Основными причинами, по которым местное население уезжает в более благополучные районы области и за ее пределы, являются отсутствие работы, перспектив, низкий уровень жизни на селе, низкий уровень культуры.

Таким образом, из-за естественной убыли населения и отрицательных результатов миграции по данным, представленным с 2013 года, на конец 2017 года население уменьшилось на человек 8.

Принимая во внимание низкую рождаемость, высокую смертность и отрицательные миграционные показатели, можно предположить дальнейшее ухудшение демографической ситуации в поселении. Сохранение этой негативной тенденции может привести к крайне негативным последствиям уже не в столь отдаленной перспективе. Резервы улучшения демографической ситуации, как в Зубово - Полянском районе и Республики Мордовия в целом, так и в каждом отдельном поселении, заключаются в повышении уровня жизни, улучшении репродуктивного здоровья населения, увеличении рождаемости, сокращении потерь населения в результате преждевременной смертности.

2.7. Нормативно правовая база необходимая для функционирования и развития социальной инфраструктуры Уголковского сельского поселения Зубово - Полянского муниципального района

Для функционирования и развития социальной инфраструктуры поселения в Уголковском сельском поселении разработана следующая нормативно-правовая база:

- Генеральный план Уголковского сельского поселения Зубово - Полянского муниципального района Республики Мордовия.

- Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории Уголковского сельского поселения Зубово – Полянского муниципального района Республики Мордовия на период 2014-2017 и на период до 2020гг.»

Данная нормативно-правовая база является недостаточной для дальнейшего функционирования и развития социальной инфраструктуры Уголковского сельского поселения Зубово - Полянского муниципального района Республики Мордовия.

III Цели и задачи программы

- Цель и задачи программы

Целью программы является:

- создание материальной базы развития социальной инфраструктуры для обеспечения решения главной стратегической цели - повышение качества жизни населения на территории Уголковского сельского поселения Зубово – Полянского муниципального района Республики Мордовия

Задачами муниципальной программы являются:

а) Повышение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры поселения;

б) Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для населения поселения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Уголковского сельского поселения;

в) Обеспечение сбалансированного, перспективного развитие социальной инфраструктуры поселения в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры поселения;

г) Обеспечение достижения расчетного уровня обеспеченности населения поселения услугами в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта, культуры и туризма;

д) Повышение эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры.

VI Перечень основных мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры и последовательность их выполнения

Таблица 10. Перечень планируемых мероприятий

| Месторасположение |  | Перечень мероприятий | Очерёдность выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Предложения по развитию и планируемому размещению объектов капитального строительства социальной инфраструктуры |  |  |
| с.Уголок |  | Капитальный ремонт здания Дома культуры Капитальный ремонт здания Администрации Уголковского сельского поселения Капитальный ремонт здания библиотеки Капитальный ремонт помещений медпункта Строительство памятника павшим участникам ВОВ | Расчетный срок |
| Д. Исаевка |  | Капитальный ремонт дороги Открытие магазина | Расчетный срок |
| С. Новая Поляна |  | Капитальный ремонт дороги | Расчетный срок |

VI Оценка объемов и источников финансируемых мероприятий проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры

Основные мероприятия по территориальному планированию Уголковского сельского поселения заключаются (как было описано выше) в капитальном ремонте подъездных путей и дорог по населенным пунктам, а также обустройстве зон отдыха, строительстве площадок отдыха и спорта.

Таблица 11. Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры и ожидаемый результат

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки начала и окончание работ (год) | Оценочная стоимость, тыс. руб., | Источники финансирования | Ожидаемый результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Капитальный ремонт здания Дома культуры | 2019-2020 | 800,00 | Республиканский | Создание комфортных условий и Функционирование ДК в полную мощность |
|  | Капитальный ремонт здания Администрации Уголковского сельского поселения | 2019-2020 | 300,00 | Местный бюджет | Создание комфортных условий для оказания муниципальных услуг |
|  | Капитальный ремонт здания библиотеки | 2021 | 300.00 | Районный бюджет Местный бюджет | Создание комфортых условий для читателей и увеличение их численности |
|  | Капитальный ремонт помещений медпункта | 2022 | 100,00 | Местный бюджет Бюджет учреждения | Создание комфортных условий для работы медперсонала и приема пациентов |
|  | Строительство памятника павшим в ВОВ | 2019 | 130,0 | Местный бюджет | Повышение культурно-исторического уровня развития населения |
|  | Капитальный ремонт дороги | 2019-2021 | 1200,00 | Районный бюджет | Создание безопасной дорожной сети |
|  | Открытие магазина | 2020 | 300,00 | Внебюджетные средства | Обеспечение населения товарами первой необходимости |
|  | Оборудование детских площадок | 2020 | 200,00 | Местный бюджет | Создание здоровой окружающей среды для детей, способствующей их физическому развитию |
|  | Строительство спортивных площадок | 2023 | 800,00 | Республиканский и местный бюджеты | Развитие физкультуры и спорта |
|  | Итого |  | 2430,00 |  |  |

Таблица 12. Объемы и источники финансирования*

| Источники и направления расходов | Объем финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Бюджет сельского поселения | 130,00 | 130,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Районный бюджет (на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет (на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО | 130,00 | 130,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Данный раздел подлежит ежегодной корректировке в соответствии с бюджетом сельского поселения на очередной финансовый год на основании решений сессии.

V.Обоснование потребностей в необходимых ресурсах.

Обоснование (расчет) потребностей в необходимых ресурсах готовит Администрация сельского поселения ежегодно в соответствии с системой программных мероприятий к 1 декабря текущего финансового года и направляет в Совет депутатов Уголковского сельского поселения на рассмотрение и внесение строки расходов в бюджет сельского поселения на очередной финансовый год. После утверждения бюджета сельского поселения на очередной финансовый год, в Программу вносятся изменения с указанием конкретной суммы расходов, предназначенной для исполнения мероприятий

VI. Оценка эффективности реализации мероприятий программы

Оценка эффективности реализации Программы проводится до 1 апреля года следующего за  отчетным в соответствии с Постановлением Администрации Уголковского сельского поселения от 14.08.2015г. №45 «Об утверждении Положения о порядке разработки, формировании,  реализации и оценки эффективности муниципальных целевых программ Уголковского сельского поселения Зубово – Полянского муниципального района Республики Мордовия».

Экономический потенциал поселения в настоящее время слабо задействован, особенно в части, развития предпринимательства, переработка сельхоз продукции, развития услуг населению, развития личных подсобных хозяйств.

Базовый ресурсный потенциал территории (природно-ресурсный, экономико-географический, демографический) не получает должного развития.

Блок обеспечивающих ресурсов развития (трудовой, производственный, социально-инфраструктурный, бюджетный, инвестиционный) имеет тенденцию к росту, но пока не позволяет решать стратегические задачи повышения качества и уровня жизни поселения. Практически отсутствует доступ к инвестиционным ресурсам начинающих предпринимателей и мелких фермеров.

В поселении присутствует тенденция старения и выбывания квалифицированных кадров, демографические проблемы, связанные со старением, слабой рождаемостью и оттоком населения за территорию поселения, усиливающаяся финансовая нагрузка на экономически активное население, нехватка квалифицированной рабочей силы, выбытие и не возврат молодежи после обучения в вузах.

Старение объектов образования, культуры, спорта и их материальной базы, слабое обновление из-за отсутствия финансирования.

Проанализировав вышеперечисленные отправные рубежи необходимо сделать вывод:

В обобщенном виде главной целью программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры на территории Уголковского сельского поселения Зубово - Полянского муниципального района Республики Мордовия на 2019-2029 годы» является устойчивое повышение качества жизни нынешних и будущих поколений жителей и благополучие развития поселения через устойчивое развитие территории в социальной и экономической сфере.