АДМИНИСТРАЦИЯ ЗУБОВО-ПОЛЯНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  «18»  марта   2019  года                                                                 № 198

р.п.  Зубова Поляна

О внесении изменений в Программу «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия» на период 2016-2020гг.», утвержденную Постановлением администрации Зубово-Полянского муниципального района № 1820 от 16 декабря 2015 года.

В соответствии  с  Федеральными  законами  от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об  энергосбережении  и  повышении  энергетической  эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация Зубово-Полянского муниципального района Республики  Мордовия    п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в Программу «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия» на период 2016-2020гг.», утвержденную Постановлением администрации Зубово-Полянского муниципального района № 1820 от 16 декабря 2015 года:

1.1 В паспорте Программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия» на период 2016-2020гг:

- позицию «Объемы финансирования Программы предусматривается 988,0 млн,руб» изложить в новой редакции:

«Объемы и финансирования Программы»  «предусматривается 651,50 млн,руб;

- позицию «2018 год-  221,50 млн.руб»

изложить в новой редакции: «2018год-  14,1 млн..руб»

1.2  В разделе №1, таблицу №5 изложить в новой редакции:

Основные показатели жилищного строительства

Зубово-Полянского муниципального района, м2

| Показатель | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод в действие жилых домов с учетом индивидуального строительства | 16 311,0 | 10 106,0 | 9 079,80 | - | - |
| Ввод в действие жилых домов индивидуальными застройщиками | 8 673,0 | 9645,0 | 9 079,80 | - | - |
| Обеспеченность населения жильем на 1 жителя | 23,8 | 23,9 | 24,1 | - | - |

1.3 Приложение №1к программе  изложить в  новой редакции.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы  Зубово-Полянского муниципального района-Ляшина А.Н.

Глава Зубово-Полянского

муниципального района

Республики Мордовия                                                                                    С. С. Сурдин

Приложение №1

к Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия на период с 2016 до 2020 г.г.

Перечень мероприятий (объектов), включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия на период с 2016 до 2020 г.г.

| Наименование исполнительного органа государственной власти РМ, ответственного за согласование объектов | Годы |  | Наименование мероприятия (объекта) | Основные параметры объекта (площадь, мощность, количество мест, посещений в смену и др.) | Стоимость объекта (объем финансирования), тыс. рублей | Кроме того, стоимость разработки проектно-сметной документации, тыс.рублей | Приори-тетность (ранг) объекта внутри района | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения | Сфера жилищно-коммунального хозяйства (вопросы нового строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства, управление многоквартирными жилыми домами, ремонт жилого фонда, сбор, транспортировка, сортировка, переработка, утилизация ТБО, благоустройство районов и населенных пунктов, инженерные сети - холодное и горячее водоснабжение, отопление, канализация, ливневая канализация, другие объекты инженерной инфраструктуры – теплопункты, котельные, канализационно - насосные станции, водопроводно - насосные станции, скважины, информирование и оповещение населения, меры по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций, вопросы обслуживания парков, водоемов, зон отдыха) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 | Модернизация котельной в п. Школа Тракторных Бригадиров |  |  | 200,0,в т.ч РБ-0,0 МБ-0,0 ВНИ-200,00 |  |  |  |
|  | 2016 | Строительство системы водоснабжения в п. Умет |  |  | 354,0 в т.ч. РБ-0,0 МБ-354,0 ВНИ-0,0 |  |  |  |
|  | 2016 | Модернизация и реконструкция системы водоснабжения в п. Леплей |  |  | 18,13 в т.ч. РБ-0,0 МБ-0,0 ВНИ-18,13 |  |  |  |
|  | 2016 | Модернизация и реконструкция системы водоснабжения в п. Потьма |  |  | 46,00 в т.ч. РБ-00,0 МБ-00,0 ВНИ-46,00 |  |  |  |
|  | 2016 | Модернизация и реконструкция системы водоснабжения в п. Умет |  |  | 350,00 в т.ч. РБ-0,0 МБ-0,00 ВНИ-350,00 |  |  |  |
|  | 2016 | Модернизация и реконструкция системы водоснабжения в п. Зубова Поляна |  |  | 1 179,00 в т.ч. РБ-00,0 МБ-00,00 ВНИ-1 179,00 |  |  |  |
|  | 2016 | Модернизация и реконструкция системы водоснабжения в п. Явас |  |  | 149,54 в т.ч. РБ-0,0 МБ-0,00 ВНИ-149,54 |  |  |  |
|  | 2016 | Модернизация и реконструкция системы водоснабжения в п. Сосновка |  |  | 19,3 в т.ч. РБ-00,0 МБ-00,0 ВНИ-1 9,30 |  |  |  |
|  | 2016 | Реализация Программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда |  | 4 310,25 кв м | 157 554,40 в т.ч. средства фонда-83 800,30 РБ-63 813,70 МБ-9 940,40 |  |  |  |
|  | 2016 | Реализация Программы проведения капитального ремонта многоквартирных домов |  | 12 943,60 кв.м | 25 321,30 в т.ч. ВНИ-25 321,30 |  |  |  |
|  | 2016 | Модернизация существующей системы теплоснабжения в п. Явас. П. Леплей |  |  | 904,00, вт.ч.. ВНИ-904,00 |  |  |  |
|  | 2016 | Модернизация существующей системы теплоснабжения в п. Зубово-Поляна |  |  | 180,00 РБ-0,00 МБ-0,00 ВНИ-180,00 |  |  |  |
|  | 2016 | Модернизация и реконструкция системы водоотведения в п. Явас |  |  | 143,00, в т.ч. РБ-00,0 МБ-00,0 ВНИ-143,0 |  |  |  |
|  | 2016 | Модернизация сетей электроснабжения |  |  | 2 350,00 РБ- 0,00 МБ-0,00 ВНИ-2 350,00 |  |  |  |
|  | 2016 | Модернизация и реконструкция системы водоотведения в п. Зубова Поляна |  |  | 283,00 РБ-00,00 МБ-00,00 ВНИ- 283,00 |  |  |  |
|  |  | Итого: |  |  | 189 605,67 ФБ-83 800,50 РБ-63 813,7 МБ-10 294,40 ВНИ-31 697,07 |  |  |  |
|  | 2017 | Модернизация существующей системы теплоснабжения в п. Явас,Леплей |  |  | 150,00 РБ-0,00 МБ-0,00 ВНИ- 150,00 |  |  |  |
|  | 2017 | Модернизация существующей системы теплоснабжения в п. Зубова Поляна |  |  | 750,00 РБ-0,00 МБ-0,00 ВНИ- 750,00 |  |  |  |
|  | 2017 | Модернизация сетей электроснабжения |  |  | 4 471,0 ВНИ-4 471,00 |  |  |  |
|  | 2017 | Модернизация и реконструкция системы водоснабжения в п. Потьма |  |  | 505,00 в т.ч. РБ-0,0 МБ-0,0 ВНИ-505,00 |  |  |  |
|  | 2017 | Модернизация и реконструкция системы водоснабжения в п. Умет |  |  | 69,50 в т.ч. РБ-0,00 МБ-0,0 ВНИ-69,50 |  |  |  |
|  | 2017 | Модернизация и реконструкция системы водоснабжения |  |  | 150,00 в т.ч. РБ-0,0 МБ-00,00 ВНИ-150,00 |  |  |  |
|  | 2017 | Модернизация и реконструкция системы водоснабжения в п. Явас |  |  | 1 100,00 в т.ч. РБ-00,0 МБ-00,00 ВНИ-1 100,00 |  |  |  |
|  | 2017 | Модернизация и реконструкция системы водоснабжения в п. Зубова Поляна |  |  | 327,0 в т.ч. РБ-00,0 МБ-00,00 ВНИ-327,00 |  |  |  |
|  | 2017 | Модернизация и реконструкция системы водоснабжения в п. Леплей |  |  | 300,0 в т.ч. РБ-00,0 МБ-0,0 ВНИ-300,0 |  |  |  |
|  | 2017 | Модернизация и реконструкция системы водоснабжения в п. Сосновка |  |  | 310,0 в т.ч. РБ-00,0 МБ-0,0 ВНИ-310,0 |  |  |  |
|  | 2017 | Модернизация котельных и теплотрасс в п. Озерный, Леплей |  |  | 60,00,в т.ч. РБ-0,00 МБ-0,00 ВНИ-60,00 |  |  |  |
|  | 2017 | Реализация Программы проведения капитального ремонта многоквартирных домов |  | 4 607,80 | 15 664,34 в т.ч. ВНИ-15 664,34 |  |  |  |
|  | 2017 | Модернизация и реконструкция системы водоотведения в п. Явас |  |  | 527,90 в т.ч. РБ-0,0 МБ-0,0 ВНИ-527,90 |  |  |  |
|  | 2017 | Модернизация и реконструкция системы водоотведения в п.Зубова Поляна |  |  | 65,0, в т.ч. РБ-0,0 МБ-0,0 ВНИ-65,0 |  |  |  |
|  |  | Итого: |  |  | 24 449,74 ФБ-0,00 РБ-0,00 МБ-0,00 ВНИ-24 449,74 |  |  |  |
|  | 2018 | Реализация Программы проведения капитального ремонта многоквартирных домов |  | 1 101,40 | 3 896,50 в т.ч. ВНИ-3 896,50 |  |  |  |
|  | 2018 | Модернизация и реконструкция системы водоснабжения в п. Потьма |  |  | 450,0 в т.ч. РБ-00,0 МБ-0,0 ВНИ-450,00 |  |  |  |
|  | 2018 | Модернизация и реконструкция системы водоснабжения в п. Умет |  |  | 98,00 в т.ч. РБ-0,00 МБ-0,00 ВНИ-98,00 |  |  |  |
|  | 2018 | Модернизация и реконструкция системы водоснабжения в п. Явас |  |  | 510,00 в т.ч. РБ-0,0 МБ-00,00 ВНИ-510,00 |  |  |  |
|  | 2018 | Модернизация и реконструкция системы водоснабжения в п. Зубова Поляна |  |  | 200,00 в т.ч. РБ-0,0 МБ- 0,00 ВНИ-200,00 |  |  |  |
|  | 2018 | Модернизация и реконструкция системы водоотведения в п. Зубова Поляна |  |  | 80,0, в т.ч. РБ-0,0 МБ-0,0 ВНИ-80,0 |  |  |  |
|  | 2018 | Модернизация и реконструкция системы водоснабжения в п. Леплей |  |  | 200,0 в т.ч. РБ-0,0 МБ-0,0 ВНИ-200,0 |  |  |  |
|  | 2018 | Модернизация и реконструкция системы водоснабжения в п. Сосновка |  |  | 250,0 в т.ч. РБ-0,0 МБ-0,0 ВНИ-250,0 |  |  |  |
|  | 2018 | Модернизация и реконструкция системы водоотведения в п. Явас |  |  | 300,0, в т.ч. РБ-0,0 МБ-0,0 ВНИ-300,0 |  |  |  |
|  | 2018 | Модернизация и реконструкция системы водоотведения в п.Умет |  |  | 00, 0в т.ч. РБ-0,0 МБ-0,0 ВНИ-0,0 |  |  |  |
|  | 2018 | Модернизация существующей системы теплоснабжения в п. Явас, п. Леплей |  |  | 200,0 в т.ч. РБ-0,0 МБ-0,0 ВНИ-200,0 |  |  |  |
|  | 2018 | Модернизация существующей системы теплоснабжения п. Зубова Поляна |  |  | 450,0 в т.ч. РБ-0,0 МБ-0,0 ВНИ-100,0 |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  | 6 655,50 в т.ч. РБ-0,0 МБ-0,0 ВНИ-6 655,50 |  |  |  |
|  | 2019 | Реализация Программы проведения капитального ремонта многоквартирных домов |  | 2900,4 | 9 525,16 в т.ч. ВНИ-9 525,16 |  |  |  |
|  | 2019 | Мероприятия по оформлению бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры |  | водопороводная сеть- 128 873 п.м. электрические сети- 1980 п.м. | 6 700,00,в т.ч. РБ-6 633,0 МБ-67,00 ВНИ- 0,0 |  |  |  |
|  | 2019 | Модернизация и реконструкция системы водоснабжения в п. Потьма |  |  | 8 000,00 в т.ч. РБ-5 600,0 МБ-800 ВНИ-1 600,00 |  |  |  |
|  | 2019 | Модернизация и реконструкция системы водоснабжения в п. Умет |  |  | 10 000,00 в т.ч. РБ-7000,00 МБ-1000,00 ВНИ-2000,00 |  |  |  |
|  | 2019 | Модернизация и реконструкция системы водоснабжения в п. Явас |  |  | 10 000,00 в т.ч. РБ-7 000,0 МБ-1 000,00 ВНИ-2000,00 |  |  |  |
|  | 2019 | Модернизация и реконструкция системы водоснабжения в п. Зубова Поляна |  |  | 10 000,00 в т.ч. РБ-7 000,0 МБ-1 000,00 ВНИ-2000,00 |  |  |  |
|  | 2019 | Модернизация и реконструкция системы водоснабжения в п. Леплей |  |  | 8 000,0 в т.ч. РБ-5 600,0 МБ-800,0 ВНИ-1 600,0 |  |  |  |
|  | 2019 | Модернизация и реконструкция системы водоснабжения в п. Сосновка |  |  | 8 000,0 в т.ч. РБ-5 600,0 МБ-800,0 ВНИ-1 600,0 |  |  |  |
|  | 2019 | Модернизация сетей электроснабжения |  |  | 3100,00 РБ- 2170,00 МБ-310,00 ВНИ-620,00 |  |  |  |
|  | 2019 | Модернизация и реконструкция системы водоотведения в п. Явас |  |  | 2 000,00 в т.ч. РБ-1 400,0 МБ-200,0 ВНИ-400,0 |  |  |  |
|  | 2019 | Модернизация и реконструкция системы водоотведения в п.Умет |  |  | 1 000.00 в т.ч. РБ-700,00 МБ-100,0 ВНИ-200,0 |  |  |  |
|  | 2019 | Модернизация и реконструкция системы водоотведения в п. Зубова Поляна |  |  | 2 000,00 в т.ч. РБ-1400,00 МБ-200,00 ВНИ-400,00 |  |  |  |
|  | 2019 | Модернизация существующей системы теплоснабжения в п. Явас |  |  | 10 000,0 в т.ч. РБ-7 000,0 МБ-1 000,0 ВНИ-2 000,0 |  |  |  |
|  | 2019 | Модернизация и реконструкция системы водоснабжения |  |  | 25 000,00 в т.ч. РБ-17 500,0 МБ-2 500,00 ВНИ-5000,00 |  |  |  |
|  | 2019 | Приобретение спецтехники |  |  | 5 000 ,00 вт.ч. РБ- 3500,00 МБ-500,00 ВНИ-1000,00 |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  | 126 617,80 в т.ч. РБ-90 528,70 МБ-12 119,10 ВНИ-23 970,00 |  |  |  |
|  | 2020 | Реализация Программы проведения капитального ремонта многоквартирных домов |  | 8990,0 | 18 154,00в т.ч. РБ-907 744,00 |  |  |  |
|  | 2020 | Модернизация и реконструкция системы водоснабжения в п. Потьма |  |  | 8 000,00 в т.ч. РБ-5 600,0 МБ-800 ВНИ-1 600,00 |  |  |  |
|  | 2020 | Модернизация и реконструкция системы водоснабжения в п. Умет |  |  | 10 000,00 в т.ч. РБ-7000,00 МБ-1000,00 ВНИ-2000,00 |  |  |  |
|  | 2020 | Модернизация и реконструкция системы водоснабжения в п. Явас |  |  | 10 000,00 в т.ч. РБ-7 000,0 МБ-1 000,00 ВНИ-2000,00 |  |  |  |
|  | 2020 | Модернизация и реконструкция системы водоснабжения в п. Зубова Поляна |  |  | 10 000,00 в т.ч. РБ-7 000,0 МБ-1 000,00 ВНИ-2000,00 |  |  |  |
|  | 2020 | Модернизация и реконструкция системы водоснабжения в п. Леплей |  |  | 8 000,0 в т.ч. РБ-5 600,0 МБ-800,0 ВНИ-1 600,0 |  |  |  |
|  | 2020 | Модернизация и реконструкция системы водоснабжения в п. Сосновка |  |  | 8 000,0 в т.ч. РБ-5 600,0 МБ-800,0 ВНИ-1 600,0 |  |  |  |
|  | 2020 | Модернизация сетей электроснабжения |  |  | 3 300,00 РБ- 2170,00 МБ-310,00 ВНИ-620,00 |  |  |  |
|  | 2020 | Модернизация и реконструкция системы водоотведения в п. Явас |  |  | 2 000,00 в т.ч. РБ-1400,00 МБ-200,00 ВНИ-400,00 |  |  |  |
|  | 2020 | Модернизация и реконструкция системы водоотведения в п.Умет |  |  | 1 000, в т.ч. РБ-3 500,00 МБ-500,00 ВНИ-1000,00 |  |  |  |
|  | 2020 | Модернизация и реконструкция системы водоотведения в п.Зубова поляна |  |  | 2000, в т.ч. РБ-1400,00 МБ-200,00 ВНИ-400,00 |  |  |  |
|  | 2020 | Приобретение спецтехники |  |  | 5 000 ,00 вт.ч. РБ- 3500,00 МБ-500,00 ВНИ-1000,00 |  |  |  |
|  | 2020 | Модернизация и реконструкция системы водоснабжения |  |  | 25 000,00 в т.ч. РБ-17 500,0 МБ-2 500,00 ВНИ-5000,00 |  |  |  |
|  | 2020 | Модернизация существующей системы теплоснабжения в п. Явас, п.Леплей |  |  | 10 000,00 в т.ч. РБ-7 000,00 МБ-1 000,00 ВНИ-2 000,0 |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  | 130 454,00 в т.ч. РБ-91 317,80 МБ-13 045,40 ВНИ-26 090.80 |  |  |  |
| 2. Министерство энергетики и тарифной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 |  | Капитальный ремонт объектов распределительных сетей (ВЛ-10/0,4 кВ, ТП 10/0,4кВ) |  |  |  |  |  |
|  | 2016 |  | Реконструкция линии ВЛИ -10/0,4 кВ с заменой ТП |  |  |  |  |  |
|  | 2016 |  | Реконструкция линии ВЛИ -10/0,4 кВ с заменой ТП |  |  |  |  |  |
|  | 2016 |  | Реконструкция линии ВЛИ -10/0,4 кВ с заменой ТП |  |  |  |  |  |
|  | 2016 |  | Реконструкция линии ВЛИ -10/0,4 кВ с заменой ТП |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 676,00 -ВНИ |  |  |  |
|  | 2017 |  | Капитальный ремонт объектов распределительных сетей (ВЛ-10/0,4 кВ, ТП 10/0,4кВ) |  |  |  |  |  |
|  | 2017 |  | Реконструкция линии ВЛИ -10/0,4 кВ с заменой ТП |  |  |  |  |  |
|  | 2017 |  | Реконструкция линии ВЛИ -10/0,4 кВ с заменой ТП |  |  |  |  |  |
|  | 2017 |  | Реконструкция линии ВЛИ -10/0,4 кВ с заменой ТП |  |  |  |  |  |
|  | 2017 |  | Реконструкция линии ВЛИ -10/0,4 кВ с установкой КТП-35/10/1600кВА и КТП-35/0,4/100кВА |  |  |  |  |  |
|  | 2017 |  | Строительство линии ВЛИ—10/0,4 кВ с установкой ТП |  |  |  |  |  |
|  | 2017 |  | Строительство линии ВЛИ—10/0,4 кВ с установкой ТП |  |  |  |  |  |
|  | 2017 |  | Реконструкция линии ВЛ—0,4 кВ с заменой ТП |  |  |  |  |  |
|  | 2017 |  | Реконструкция линии ВЛ—0,4 кВ с заменой ТП |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 995,10-ВНИ |  |  |  |
|  | 2018 |  | Капитальный ремонт объектов распределительных сетей (ВЛ-10/0,4 кВ, ТП 10/0,4кВ) |  |  |  |  |  |
|  | 2018 |  | Реконструкция линии ВЛИ -10/0,4 кВ с заменой ТП |  |  |  |  |  |
|  | 2018 |  | Реконструкция линии ВЛИ -10/0,4 кВ с заменой ТП |  |  |  |  |  |
|  | 2018 |  | Реконструкция линии ВЛИ -10/0,4 кВ с заменой ТП |  |  |  |  |  |
|  | 2018 |  | Реконструкция линии ВЛИ -10/0,4 кВ с установкой КТП-35/10/1600кВА и КТП-35/0,4/100кВА |  |  |  |  |  |
|  | 2018 |  | Строительство линии ВЛИ—10/0,4 кВ с установкой ТП |  |  |  |  |  |
|  | 2018 |  | Строительство линии ВЛИ—10/0,4 кВ с установкой ТП |  |  |  |  |  |
|  | 2018 |  | Реконструкция линии ВЛ—0,4 кВ с заменой ТП |  |  |  |  |  |
|  | 2018 |  | Реконструкция линии ВЛ—0,4 кВ с заменой ТП |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 7 386,0 ВНИ |  |  |  |
|  | 2019 |  | Реконструкция ВЛ-10/0,4 с установкой ТП | 3,0 км | 3 100,00 ВНИ |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 3,0 км | 3 100,00 ВНИ |  |  |  |
|  | 2020 |  | Реконструкция ВЛ-10/0,4 с установкой ТП | 3,0 км | 3300,00- ВНИ |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 3,0 км | 3 300,00 ВНИ |  |  |  |

Примечание: ФБ –федеральный бюджет; РБ –республиканский бюджет; МБ –местный бюджет, ВНИ –внебюджетные источники финансирования, т.е. собственные средства и кредиты банков