Муниципальный контракт № __
р.п. Умет



           

                                  «__» ___________ 2013 г.

Администрация Уметского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия в лице главы администрации Скрипченко Дроздовой Ольги Владимировны, действующей на основании «Устава», в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ____________________, именуемый далее «Исполнитель», в лице __________________________, действующего на основании ______, с другой стороны, на основании протокола № __ - ОАЭФ - 1 от «__» _____________ 2013 г.  заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:
1. Предмет контракта.

1.1. По настоящему Контракту Исполнитель обязуется выполнить собственными и привлеченными силами работы: «Строительство сетей водопровода в п. Умет по участкам: «ул. Ленинская», «ул. Парковая-Тюркина-Школьная-Почтовая» расположенного по адресу: Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, р.п. Умет  (далее – Объект) в соответствии с локальным сметным расчетом и локальным ресурсным сметным расчетом (Приложение № 1 к настоящему Контракту), являющимся неотъемлемой частью Контракта.

1.2. Заказчик обязуется принять указанные в пункте 1.1 работы и оплатить в сроки и размере, предусмотренном разделом 2 Контракта.

1.3. Календарные сроки выполнения работ:

Начало работ: с момента подписания Контракта.

Окончание работ: в течение 30 календарных дней в полном объеме, с возможностью досрочного выполнения работ.
2. Цена контракта, порядок расчета, обеспечение исполнения обязательств.

2.1. Общая стоимость работ по настоящему Контракту, определенная локальным ресурсным сметным расчетом, составляет ______________ (__________) рублей __ копеек.
2.2. Источник оплаты настоящего контракта являются:

- средства Республиканского бюджета.
-средства местного бюджета
2.3. Цена Контракта является твердой на весь период его действия, но может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Контрактом объемов работ и иных условий исполнения Контракта.

Цена Контракта включает в себя стоимость всех затрат, издержек и иных расходов Исполнителя, необходимых для выполнения работ, предусмотренных пунктом 1.1 Контракта и локальным ресурсным сметным расчетом, а именно: стоимость материалов, расходов по их доставке, перевозке и разгрузке, расходы на получение необходимой сопроводительной документации на материалы и выполняемые работы, использование техники, приобретение инвентаря, инструмента, оборудования, соблюдение норм и правил производственной и пожарной безопасности, экологических и санитарно-эпидемиологических норм, охрану Объекта, устройство временных зданий и сооружений, оплату труда, оборудование рабочих мест, благоустройство и содержание рабочей площадки, потребление электроэнергии, газа, водоснабжения и водоотведения, отопление, вывоз мусора,  пуско - и режимо-наладочные работы, сопутствующих непредвиденных работ, страхования, всех налогов и других обязательных платежей. 
2.4.  Предоплата (аванс) устанавливается только по усмотрению заказчика.

2.5. Акты-приемки выполненных Подрядчиком строительно-монтажных работ по формам КС-2, КС-3 производится Заказчиком в течение 15 (пятнадцать) дней.

Окончательный расчет производится Муниципальным заказчиком после подписания актов приемки и поступления финансовых средств из республиканского бюджета.
2.6. Работы, выполненные с нарушением строительных норм и правил, технических требований Заказчиком приниматься и оплачиваться не будут.
2.7. Виды и объемы работ, цветовая гамма материалов, а также технические параметры приборов и оборудования согласовывать с Заказчиком в письменном виде.

3. Права и обязанности сторон, обеспечение работ материалами и оборудованием.

3.1.  Заказчик обязан:

3.1.2. Передать в 2-хдневный срок со дня подписания настоящего Контракта на весь период работ Объект Исполнителю по акту, подписанному сторонами.

3.1.3. Обеспечить в согласованном порядке доступ на Объект представителей Исполнителя для производства работ.

3.1.4. Произвести приемку и оплату выполненных работ.

3.2. Заказчик имеет право:

3.2.1. Требовать у Исполнителя информацию о ходе производства работ.

3.2.2. Производить проверки ведения и правильного оформления объектной документации. Количество проверок и сроки их проведения с Исполнителем не согласовываются.

3.2.3. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Исполнителя.

3.2.4. Для проверки выполненных работ, соблюдения технологии и качества привлекать независимых экспертов.

3.2.5. Не оплачивать работы, выполненные с нарушением строительных норм и правил, технических требований, до полного устранения Исполнителем всех нарушений и замечаний.

3.3. Исполнитель обязан:

3.3.1. Выполнить все работы по Контракту в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложениями к нему, сдать Объект в эксплуатацию в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию.

3.3.2. До начала работ представить Заказчику:

- приказ о закреплении за Объектом своих сотрудников, в том числе назначении лиц, ответственных за соблюдение при производстве работ норм и правил техники безопасности, пожарной безопасности, антитеррористического режима, санитарно-эпидемиологического режима, режима работы Заказчика, требований правовых актов об охране окружающей среды,

3.3.3. Обеспечить:

- соблюдение норм и правил техники безопасности, санитарно-эпидемиологического режима, режима работы Заказчика, требований закона и иных правовых актов об охране окружающей среды при производстве работ,

- доставку до места проведения работ, разгрузку, правильное складирование и охрану  за свой счет и своими силами необходимых материалов, механизмов и инструментов,

- производство работ в полном соответствии со сметной документацией (приложение    № 1 к Контракту), строительными нормами и правилами,

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта,

- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования,

- содержание в чистоте и ежедневную уборку рабочей площадки и прилегающей территории,

- содержание временных зданий и сооружений, материалов, оборудования и техники в соответствии с установленными правилами и требованиями техники безопасности,

- вывоз строительного мусора в 5-ти дневный срок после подписания акта приемки выполненных работ.
3.3.4. В ходе выполнения работ вести на Объекте и по завершению всех работ сдать  Заказчику исполнительную документацию, а именно:

- общий журнал производства работ,

- журналы по технике безопасности,

- исполнительные схемы,

- акты освидетельствования скрытых работ, испытаний, наряды-допуски и т.п.

3.3.5. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

· возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

· иных обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

3.3.6. Сообщить Заказчику об обнаруженных в ходе ремонта не учтенных в технической документации работах и, в связи с этим, необходимости проведения дополнительных работ.

3.3.7. На протяжении всего срока действия Контракта нести перед Заказчиком ответственность по рекламациям, финансовым потерям, ущербу, ошибочным действиям, которые произошли по вине, небрежности или недосмотру Исполнителя. 

3.3.8. Нести ответственность за ненадлежащее качество предоставленных новых материалов и оборудования.

3.3.9. Выполнить в полном объеме другие обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом. 

3.3.10. Все поставляемые на Объект новые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. 

3.3.11 Исполнитель несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.

3.3.12. До завершения на Объекте всех работ, предусмотренных пунктом 1.1 Контракта, и подписания сторонами соответствующего акта приемки выполненных работ (форма КС-2) нести риски стихийных бедствий, противоправных действий третьих лиц, случайной гибели или случайного повреждения Объекта, материалов, оборудования и иного, необходимого для исполнения настоящего Контракта имущества. Для обеспечения устранения рисков Исполнитель использует свои материалы и денежные средства, а также имеет право застраховать Объект от указанных рисков.
3.4. Исполнитель имеет право:
4. Порядок приемки работ и требования к качеству работ.

4.1. Сдача результатов работ на соответствие их объема и качества требованиям настоящего Контракта и приложений к нему оформляется актом приемки выполненных работ (форма КС-2), который подписывается обеими сторонами. 

4.2. Приемка работ Заказчиком осуществляется в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня получения им акта приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), актов освидетельствования скрытых работ, а также сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество использованных материалов и оборудования.

4.3. Заказчик вправе отказаться от приемки работ в случае обнаружения недостатков (дефектов), которые допустил Исполнитель.

4.4. Если при приемке выполненных работ будет выявлена необходимость исправления, доработки выполненных работ, Исполнитель обязан прибыть к Заказчику в течение 3-х календарных дней для составления Акта об устранении недостатков в выполненных работах (далее – Акт). В Акте указываются виды работ и сроки устранения недостатков.

4.5. В случае неявки Исполнителя для составления Акта об устранении недостатков Заказчик вправе в одностороннем порядке составить Акт и направить  Исполнителю. Исполнитель обязан в течение 3 (Трех) календарных дней подписать Акт либо составить мотивированный отказ и направить его Заказчику. В случае отсутствия ответа на претензию Заказчик вправе обратиться в арбитражный суд.

4.6. Исполнитель не позднее чем за 3 (три) дня уведомляет Заказчика о необходимости приемки скрытых работ и ответственных конструкций. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии подписанных сторонами актов освидетельствования скрытых работ.

4.7. Гарантийный срок на выполненные и принятые работы устанавливается 5 (пять) лет с даты подписания сторонами акта приемки выполненных работ после полного их завершения. Если в пределах гарантийного срока обнаруживаются дефекты, гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом.  Исполнитель обязан устранить дефекты за свой счет. 
5. Ответственность сторон.

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Исполнитель несет ответственность за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах.

5.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту Исполнитель уплачивает Заказчику пени в размере 1\300 % ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от стоимости контракта за  каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, до фактического завершения обязательства (включая устранение дефектов и недоделок). При этом неустойка взыскивается сверх сумм возмещения убытков.

5.4. Взыскание неустойки не освобождает сторону, нарушившую Контракт, от исполнения обязательств в натуре.

5.5. Уплата пени за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту не освобождает Подрядчика от выполнения обязательств настоящего Контракта в натуре.
6. Обстоятельства непреодолимой силы.

6.1.  Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство, в том числе (стихийные бедствия, гражданские волнения, военные действия, неоспоримые решения органов государственной власти) прочие обстоятельства непреодолимой силы.

6.2. Если, по мнению одной из сторон, усматриваются признаки обстоятельства непреодолимой силы или в результате этих обстоятельств причинен ущерб, каждая из сторон обязана уведомить вторую сторону в течение 24 (двадцати четырех) часов. Стороны обязаны принять решение о целесообразности продолжения работ.
7. Разрешение споров.

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам,  не предусмотренным  настоящим Контрактом  будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства РФ.

7.2. Неурегулированные в процессе переговоров спорные вопросы, споры разрешаются Арбитражным судом Республики Мордовия. 
8. Срок действия Контракта.

8.1. Срок действия Контракта определен в течение 30 календарных дней с момента подписания контракта.
8.2. Настоящий Контракт может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон в порядке, установленном законодательством РФ.
9. Прочие условия.

9.1. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

9.4. Приложения к настоящему Контракту,  являющиеся его неотъемлемой частью:

-  локальный сметный расчет и локальный ресурсный сметный расчет,
Раздел 10. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.
	Заказчик:
	Исполнитель:


	Администрация Уметского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия

431105, Республика  Мордовия, Зубово-Полянский район, р.п. Умет,  улица Почтовая, д.9
ИНН 1308079005,    КПП 130801001,    

ОКАТО 89221568000,    

БИК 048952001

Р/с 440204810500000000225 в ГРКЦ НБ Республики Мордовия Банка России г. Саранск

__________________ Дроздова О.В.
             
	___________________/___________/


1

