Паспорт

Районной программы  в области охраны окружающей среды и оздоровления экологической ситуации на территории Зубово- Полянского  муниципального района на 2017-2026 годы
	Наименование программы

Основание для разработки Программы

Заказчик программы
Основные разработчики программы
Основные задачи муниципальной программы
Целевые индикаторы и показатели Программы
Сроки и этапы реализации Программы

Объем и источники финансирования Программы

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы


	Районная        программа «В области охраны окружающей среды и оздоровления экологической ситуации на территории Зубово- Полянского  муниципального района на 2017-2026 годы (далее - Программа).
      Постановление Администрация Зубово-Полянского муниципального района №62 от 30.01.2017 года.
     Администрация Зубово-Полянского муниципального района.
Отделы по вопросам ЖКХ, архитектуры и строительства администрации     Зубово-Полянского муниципального района.
- создание благоприятной окружающей среды;

- выявление основных источников негативного воздействия на компоненты окружающей среды и их устранения;

- разработка и выполнение мероприятий, направленных на обеспечение снижения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду;

- формирование экологической культуры среди населения района, особенно детей и молодежи.

1) проведение мониторинга несанкционированных свалок и их сокращения до 80 %;

2) Количество заключенных договоров на вывоз и утилизацию твердо-коммунальных отходов до 100 % к 2022 году;

3) Участие населенных пунктов (с населением более 1,0 тыс. чел) в федеральном проекте «Формирование современной  городской среды»;

4)  Сокращение сброса загрязняющих веществ

на 70 %  из колоний УФСИН  по Республике Мордовия в Зубово-Полянском муниципальном районе;
        6) Ежегодное проведение массовых мероприятий, направленных на повышение уровня экологической культуры, воспитание и просвещение  населения района, бережное отношение к природе родного края.
2017-2026 годы

общий   объем   затрат на реализацию Программы за счет всех источников финансирования   732 279,40 тыс.руб, в том числе:
2017год-  100,0 тыс. руб;
2018год-  0,00 тыс.руб; 
2019год-  0,00  тыс.руб;

2020год-  0,00 тыс.руб;

2021год-  2 712,85  тыс.руб;
2022 год-  409,20  тыс.руб;
2023 год-  729 057,35 тыс.руб;
2024год-  0,00  тыс.руб;
2025 год-  0,00  тыс.руб;

2026 год-  0,00  тыс.руб;

    Из них:
   за счет средств федерального бюджета

2017год-  0,00 тыс.руб;
2018год-  0, 00 тыс.руб;

2019год-  0,00 тыс. руб;

2020год-  0,00 тыс. руб;
2021год-  0,00  тыс.руб;

2022 год-0,00 тыс.руб;
2023 год-726 200,00 тыс.руб;

2024 год-0,00 тыс.руб;

2025 год-0,00 тыс.руб;

2026 год-0,00 тыс.руб;

   За счет средств республиканский бюджета

2017 год-  0,00 тыс. руб;
2018 год-  0,00 тыс. руб;

2019 год-  0,00 тыс. руб;

2020 год-  0,00 руб;
2021 год-  2 224,60  тыс.руб;

2022 год- 385,80 тыс.руб;
2023 год- 2 361,90 тыс.руб;
2024 год- 0,00 тыс.руб;
2025 год- 0,00 тыс.руб;
2026 год- 0,00 тыс.руб;
    За счет средств районного бюджета, бюджета городских и сельских поселений

2017 год-  0,00 тыс. руб;

2018 год-  0,00 тыс. руб;

2019 год-  0,00 тыс. руб;

2020 год-  0,00 тыс.руб;

2021 год-  488,25  тыс.руб;
2022 год- 23,40 тыс. руб;
2023 год- 495,45 тыс.руб;
2024 год- 0,00 тыс. руб;
2025 год- 0,00 тыс. руб;
2026 год- 0,00 тыс. руб;
  За счет внебюджетных средств 

2017год-  100,0 тыс. руб;

2018год-  0,00 тыс. руб;

2019год-  0,00 тыс. руб;

2020год-  0,00 тыс. руб;

2021год-  0,00  тыс.руб;

2022 год-  0,00  тыс.руб;
2023 год-  0,00  тыс.руб;
2024 год-  0,00  тыс.руб;
2025 год-  0,00  тыс.руб;
2026 год-  0,00  тыс.руб;
- стабилизация  экологической ситуации в районе и создание комфортных условий проживания населения;

- обеспечение чистоты и порядка в сельских, городских поселениях и на близлежащих к населенным пунктам территориях;

-сокращение сброса сточных вод из колоний УФСИН по РМ;

-повышение экологической культуры населения;

-сокращение несанкционированных твердо-бытовых отходов.




