Вопрос переселения жителей Зубово-Полянского района из аварийного жилья находится на контроле прокуратуры района

Прокуратурой Зубово-Полянкого района организован систематический надзор за исполнением законодательства при переселении граждан из аварийного жилищного фонда.

Всего в рамках реализации подпрограммы на территории района из аварийного жилищного фонда площадью более 7,8 тыс. кв. м должно быть переселено свыше 400 граждан.

Согласно заключенным контрактам на приобретение жилых помещений в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда срок сдачи-приемки квартир – не позднее 30 сентября и 30 ноября 2023 года. Также органами местного самоуправления завершены торги на право заключения контрактов для приобретения в текущем году жилых помещений в рамках дополнительно выделенных лимитов бюджетных средств.

Строительство большинства домов со сроком предоставления жилых помещений 30.09.2023 завершено. Органами местного самоуправления приняты помещения, осуществляется их передача гражданам.

В связи с нарушением законодательства и не выполнением обязательств по контракту по одному из домов прокуратурой района застройщику внесено представление, в отношении директора возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, если такие действия (бездействие) не влекут уголовной ответственности).

Проведенным прокуратурой района осмотром домов со сроком сдачи 30.11.2023 установлены риски невыполнения мероприятий по сокращению непригодного для проживания жилищного фонда в рамках муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда» в п. Явас и п. Озерный.

Так, при возведении ряда домов строительной организацией не проведены работы по обустройству кровли, межкомнатных перегородок, межкомнатных дверей, установки потолков, установки санузлов, раковин, ванн, поклейки обоев, обшивки стен.

Прокурором главе района, а также двум руководителям строительных организаций объявлены предостережения о недопустимости нарушений закона.

Реализация мероприятий по сокращению непригодного для проживания жилищного фонда остается на контроле прокуратуры района.