Администрация

Сосновского сельского поселения

Зубово-Полянского муниципального района

Республики Мордовия
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От « 29  » декабря 2012 года




  
№ 22  
Об утверждении Программы

комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры

Сосновского сельского поселения

Зубово-Полянского муниципального района

Республики Мордовия

на период с 2013 до 2015г.г.

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 г.№261-ФЗ «Об энергосбережение и повышении энергетической эффективности и о внесение изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 30.12.2004 г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Сосновского сельского поселения Зубово-Полянского муниципального района,

Постановляет:
1.Утвердить прилагаемую программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Сосновского сельского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия на период с 2013 до 2015 г.г.

2.Контроль за ходом исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Сосновского сельского поселения    



Н.М.Гончарова
Комплексная программа
развития коммунальной инфраструктуры Сосновского сельского поселения Зубово-Полянского  муниципального района Республики Мордовия на период с 2013 - 2015 г.г.

Паспорт программы

Наименование программы:
Комплексная Программа развития коммунальной инфраструктуры Сосновского сельского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия на 2013 - 2015 гг.

Постановление администрации Сосновского сельского поселения N14  от "29" ноября 2012 г. "О комплексной Программе развития коммунальной инфраструктуры Сосновского сельского поселения Зубово-Полянского муниципального района на 2013 - 2015 гг."

Муниципальный заказчик:
Администрация Сосновского сельского поселения Зубово- Полянского муниципального района Республики Мордовия.

Разработчик Программы:
Администрация Сосновского сельского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия.

Цели и задачи Программы:
Цель: повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, улучшение экологической ситуации в поселении, создание устойчивых и эффективных механизмов привлечения частных инвестиций для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Задачи: развитие инфраструктуры  водо-, электроснабжения и  организация капитального ремонта жилого фонда, выполнение мероприятий по благоустройству территорий сельского поселения, повышения эффективности управления коммунальной инфраструктурой и др.

Важнейшие целевые индикаторы и показатели:
Снижение общего износа основных фондов коммунального сектора до уровня:

2013 - 65%

2014 - 57%

2015 - 45%

Доля частных инвестиций в общем объеме инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры:

2013 - 20%

2015 - 50%

Сроки реализации Программы:
2013 - 2015 гг.

Объемы и источники финансирования Программы:
Реализация Программы будет обеспечена за счет средств местного бюджета, республиканского бюджета РМ (в числе согласованных проектов республиканского значения), привлекаемых внебюджетных источников, собственных средств, предприятий и населения. К внебюджетным источникам, привлекаемым для финансирования Программы, относятся взносы участников Программы, включая предприятия и организации государственного и негосударственного сектора экономики,  средства фондов и др. поступления.

Всего финансовых средств на реализацию Программы (жилищно-коммунальное хозяйство, капитальный ремонт и реконструкция систем электроснабжения, водоснабжения населенных пунктов.

В т.ч. по источникам финансирования:

Республиканский бюджет

Местный бюджет

Объемы и источники финансирования будут ежегодно корректироваться, исходя из имеющихся возможностей бюджетов указанных уровней.

Перечень основных мероприятий программы:
Основные мероприятия программы предусматривают:

- реконструкцию и развитие систем электроснабжения;

- строительство новых и реконструкцию старых систем  водоснабжения;

- асфальтирование дорог в  Сосновском сельском поселении;

- капитальный ремонт жилого фонда;

- переселение граждан из ветхого жилого фонда.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности.
Реализация мероприятий данного проекта будет способствовать:

сокращению износа объектов коммунальной инфраструктуры;

повышению качества жилищно-коммунального обслуживания населения Сосновского сельского поселения;

улучшению экологической ситуации в Сосновском сельском поселении;

созданию условий для привлечения средств фонда в проекты по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Состояние проблемы

В Сосновском сельском поселении имеется 3 населенных пункта. Население составляет 1779 человек.

Коммунальная инфраструктура поселения характеризуется следующими показателями: для водоснабжения населения и организаций имеется 6 водонапорных башен емкостью 126 куб. м, 12,6 км водопроводных сетей, 108 жилых домов общей площадью 41111 кв. м.

Из года в год увеличивается износ основных фондов, происходит обветшание жилого фонда, снижается надежность инженерных систем, что приводит к ухудшению качества жилищно-коммунальных услуг.

Высокий уровень износа и технологическая отсталость основных фондов в коммунальном комплексе связаны с проводимой в предыдущие годы тарифной политикой, которая не обеспечивала реальные финансовые потребности организаций коммунального комплекса в обновлении и модернизации основных фондов, не формировала стимулов к сокращению затрат. Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения, коммунальной энергетики практически полностью уступил место аварийно-спасательным работам.

Административные принципы управления коммунальной инфраструктурой сформировали систему, при которой у организации коммунального комплекса отсутствуют стимулы к повышению эффективности производства и снижению издержек, что стало причиной несоответствия качества предоставляемых коммунальных услуг объемам финансовых средств, выделяемых на их предоставление.

Неэффективное использование ресурсов выражается в высоких потерях воды, электрической энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей.

Потребность в воде для хозяйственно-питьевых нужд показана в таблице.
Нормативная потребность и фактическая обеспеченность хозяйственно-питьевой водой населения в сельских населенных пунктах

	
	Кол-во

населенных

пунктов
	Население

чел.
	Нормативное суточное

потребление

воды; куб. м/сутки
	Действ. и

восстан.

артскважины,

шт.
	Действ.

арт. скважины; куб. м/сутки

	Сосновское

сельское поселение
	3
	1779
	207
	6
	520


Современное техническое состояние и перспективы развития сетей и сооружений водоснабжения сельских населенных пунктов Сосновского сельского поселения

	Поселение
	Водопроводные сети, км

	
	Наличие, всего
	Треб.

кап.

ремонта или замена

	Сосновское
	12,6
	2,2


Таким образом, в целях улучшения обеспечения населения питьевой водой необходима реконструкция 2,2 км водопроводных сетей. 

Несмотря на то, что системы водоснабжения функционируют в целом стабильно и потребность населения в воде в целом удовлетворяется. Нарастающий износ основных фондов ведет к снижению уровня надежности водопроводных сетей и оборудования и увеличению числа аварийных ситуаций. Значительны потери воды при транспортировке.
Ветхий и аварийный жилой фонд
В Сосновском поселении достаточно высок процент (15%) жилого фонда, находящегося в ветхом и аварийном состоянии и непригодного для проживания. Только в муниципальном жилом фонде непригодными для проживания признаны 14 жилых домов, в которых проживают 142 человек. Площадь этого жилья 3,7 тыс. кв. м.

Несмотря на высокий процент износа жилищного фонда муниципальной собственности поселения, строительство муниципального и ведомственного жилья в последние 25 лет практически не ведется.

Общая протяженность всех улиц в Сосновском сельском поселении составляет 12,6 в т.ч. с усовершенствованным покрытием 1,8 км. 
Необустроенность улиц асфальтированными дорогами создает бытовые неудобства людям и в целом не способствует благоустройству поселения.

II. Цели и задачи Программы

Целью программы является повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, улучшение экономической ситуации в поселении, создание устойчивых и эффективных механизмов.
Преобразования, проводимые в рамках Программы, обеспечат сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги и привлечение средств фонда в проекты модернизации коммунальной инфраструктуры.

Для достижения поставленной цели предлагается решить следующие задачи.

Задачи: наращивание объемов кап. ремонта жилого фонда; выполнение мероприятий по благоустройству территорий поселения; повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, привлечение средств фонда в сферу ЖКХ и др.

III. Содержание предлагаемых мероприятий

1. Асфальтирование дорог в п. Сосновка , п. Молочница.
Для нормального функционирования транспортной сферы в Сосновском сельском поселении необходимо ежегодно строить 1,5 - 2,0 км. дорог с твердым покрытием и проводить ремонт 2 - 2,5 км. изношенных дорог, с тем чтобы к 2015 году привести улицы Сосновского сельского поселения в благоустроенное состояние.

2. Реконструкция и замена систем водоснабжения Сосновского сельского поселения.
Изношенность системы водоснабжения в целом по Сосновскому сельскому поселению  составляет:

17% - средний износ водопроводных сетей.

Сокращение износа основных фондов позволит более рационально использовать водные ресурсы.

3. Реконструкция электрических сетей.

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ в 2010 г. в районе принята целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Зубово-Полянском муниципальном районе на 2011—2015 гг.». За счет выполнения мероприятий в области энергосбережения планируется уменьшить удельную величину потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах и бюджетных учреждениях. Проведение энерго- и ресурсосберегающих мероприятий в жилищно-коммунальном и бюджетном секторе хозяйства — необходимое условие развития Сосновского сельского поселения Зубово-Полянского муниципального района. Повышение эффективности использования энергии позволяет решить целый ряд энергетических проблем.

 1. На протяженности 12,1 км требуется замена и дополнительная установка светильников на солнечных батареях для уличного освещения Сосновского сельского поселения, что приведет к экономии электроэнергии. 

Источник финансирования - республиканский бюджет и средства программы.
IV. Показатели экономической и социальной эффективности мероприятий проекта

Реализация мероприятий данной Программы будет способствовать: улучшению жилищно-коммунального обслуживания населения Сосновского сельского поселения, улучшению экологической ситуации в населенных пунктах; улучшению состояния инфраструктуры села; энергоэффективности и энергосбережению; улучшению жилищных условий и снижению жалоб населения; обеспечению с/населения и организаций водой стандартного качества и количества.

Исполнитель проекта

Администрация Сосновского сельского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия.
Приложение
Объемы и источники финансирования
Программы развития коммунальной инфраструктуры и переселение граждан с ветхого и аварийного жилья Сосновского сельского поселения на период до 2015 года
	Источники финансирования
	Всего (млн./руб.)
	2013
	2014
	2015

	Федеральный бюджет
	88,4
	21,1
	17,1
	50,2

	Республиканский бюджет
	46,5
	13,7
	12,9
	19,9

	Районный бюджет
	7,9
	2,6
	2,6
	2,7

	Местный бюджет
	22,8
	5,8
	5,0
	12,0

	Итого:
	165,6
	43,2
	37,6
	84,8


План
мероприятий по обеспечению устойчивой работы и инженерных систем Сосновского  сельского поселения

	N

п/п
	Мероприятия
	Срок реализации
	Исполнители
	Источники финансирования
	              По годам

	
	
	
	
	
	Всего

тыс.р
	2013
	2014
	2015

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	9
	10
	11

	1
	Реконструкция и строительство водопроводных сетей 2,6км
	2013 - 2015 гг.
	Администрация сельского поселения
	Республиканский, районный и местный бюджеты
	6,3
	2,1
	2,1
	2,1

	7
	Реконструкция и строительство дорог в п.Сосновка, п. Молочница
	2013 - 2015 гг.
	Администрация сельского поселения,


	Республиканский, районный и местный бюджеты
	32,4
	10,8
	10,8
	10,8

	Всего финансирование: средств по программе
	38,7
	12,9
	12,9
	12,9


План
мероприятий по энергообеспечению Сосновского сельского поселения

	N п/п
	Мероприятия
	Объем работ
	Исполнители
	Потребность в средствах (млн. руб.)
	Источники финансирования
	           По годам

	
	
	
	
	
	
	2013
	2014
	2015

	1
	Замена и дополнительная установка светильников на солнечных батареях
	48 шт.
	ООО «Электротеплосеть»
	0,760
	Республиканский, районный и местный бюджеты
	0,253
	0,253
	0,254


План
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда  Сосновского  сельского поселения

	N

п/п
	Мероприятия
	Срок реализации
	Исполнители
	Источники финансирования
	              По годам

	
	
	
	
	
	Всего

тыс.р
	2013
	2014
	2015

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	9
	10
	11

	1
	Ветхий и аварийный жилфонд
	2013 - 2015 гг.
	Администрация сельского поселения
	Федеральный, республиканский,  и местный бюджеты
	126,3
	30,2
	24,4
	71,7

	Всего финансирование: средств по программе
	126,3
	30,2
	24,4
	71,7


Глава администрации 

Сосновского сельского поселения                                                                                    Н.М.Гончарова

