АДМИНИСТРАЦИЯ 

МОРДОВСКО-ПОЛЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЗУБОВО - ПОЛЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16 октября 2013 года                                                       № 59а
О начале разработки схем водоснабжения

 Мордовско-Полянского сельского поселения

В соответствии с  Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,  Постановлением Правительства РФ от 5.09.2013г. № 782 «О схемах водоснабжения» 


ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приступить к разработке схем водоснабжения Мордовско-Полянского сельского поселения.

2. Организовать работу по разработке и утверждению схем водоснабжения в соответствии календарным графиком согласно приложению № 1.
3. Опубликовать настоящее постановление, уведомление о начале разработки схем водоснабжения и информации о порядке предоставления сведений, необходимых для разработки и утверждения схем водоснабжения в муниципальной газете «Вести села» 

согласно приложению № 2.
 Глава 

Мордовско-Полянского 

сельского поселения:                                              В.Д. Пинясова
Приложение № 1 к Постановлению

 Администрации  Мордовско-Полянского сельского поселения

от 16.10.2013г. № 59а
График

 мероприятий по разработке схем водоснабжения

Мордовско-Полянского сельского поселения Зубово - Полянского муниципального района

	№ п/п
	Наименование этапа выполнения
	Срок выполнения
	Исполнитель

	1
	Принятие постановления о разработке схем водоснабжения Мордовско-Полянского сельского поселения Зубово - Полянского муниципального района
	16.10.2013г.
	Глава Мордовско-Полянского сельского  поселения 

	2
	Размещение информации о разработке проектов схем водоснабжения Мордовско-Полянского сельского поселения Зубово - Полянского муниципального района
	21.10.2013г.

25.10.2013 г.
	Администрация Мордовско-Полянского сельского  поселения

	3
	Сбор исходных данных для разработки схем  водоснабжения Мордовско-Полянского сельского поселения Зубово - Полянского муниципального района
	25. 10.2013г.

13.11.2013г.
	Администрация Мордовско-Полянского сельского  поселения 

Юридические лица 

	4
	Разработка проекта схем  водоснабжения Мордовско-Полянского сельского поселения Зубово - Полянского муниципального района 
	14.11.2013г.

18.12.2013 г.
	Администрация Мордовско-Полянского сельского  поселения

Организация

(по договору)

	5
	Рассмотрение и  утверждение схемы водоснабжения Мордовско-Полянского сельского поселения Зубово - Полянского муниципального района 
	11.01.2014г.

17.01.2014г.
	Глава Мордовско-Полянского сельского  поселения

	6
	Размещение схемы водоснабжения Мордовско-Полянского сельского поселения Зубово - Полянского муниципального района на официальном сайте администрации за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и опубликование в муниципальной газете «Вести села»
	17.01.2014г.-27.01.2014г.

 
	Администрация Мордовско-Полянского сельского  поселения




Приложение № 2 к Постановлению

 Администрации  Мордовско-Полянского сельского поселения

от 16.10.2013г. № 59а
УВЕДОМЛЕНИЕ

о начале разработки схем водоснабжения

Мордовско-Полянского сельского поселения Зубово - Полянского муниципального района

 

 

 

Администрация Мордовско-Полянского сельского поселения Зубово – Полянского муниципального района Республики Мордовия уведомляет о начале разработки схем водоснабжения Мордовско-Полянского сельского поселения на 2014 – 2024 годы (решение о начале разработки схем водоснабжения Мордовско-Полянского сельского поселения принято постановлением администрации Мордовско-Полянского сельского поселения от 16.10.2013г. № 59а) в соответствии с Федеральными законами от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации 05.09.2013г. № 782  «О схемах водоснабжения».

Учитывая, что численность населения сельского поселения, составляет менее 10 тысяч человек, определяется настоящий порядок разработки и утверждения схем водоснабжения в соответствии с п.2 Постановления Правительства РФ 05.09.2013г. № 782  «О схемах водоснабжения и водоотведения ».

Схемы водоснабжения разрабатывается на срок не менее 10 лет с соблюдением следующих принципов:

а) обеспечение безопасности и надежности водоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;

б) обеспечение энергетической эффективности водоснабжения с учетом требований, установленных федеральными законами;

в) соблюдение баланса экономических интересов ресурсоснабжающих организаций и интересов потребителей;

г) минимизация затрат на водоснабжения в расчете на единицу коммунального ресурса для потребителя в долгосрочной перспективе;

д) обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения.

Иные лица, приступившие к разработке проекта схем водоснабжения Мордовско-Полянского сельского поселения, обязаны направить уведомление об этом в администрацию Мордовско-Полянского сельского поселения: Зубово – Полянский район, с. Мордовская Поляна, ул. Международная , д. 111Б.

тел. 883458 3-46-72 

 

Ответственное лицо – Моисеева Надежда Викторовна
