АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПИЧПАНДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЗУБОВО - ПОЛЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.01.2014                                                                                    № 3
О начале разработки схем водоснабжения

и водоотведения Пичпандинского сельского
поселения

В соответствии с  Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,  Постановлением Правительства РФ от 5.09.2013г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» 


ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приступить к разработке схем водоснабжения и водоотведения Пичпандинского сельского поселения.

2. Организовать работу по разработке и утверждению схем водоснабжения и водоотведения в соответствии календарным графиком согласно приложению № 1.
3. Опубликовать настоящее постановление, уведомление о начале разработки схем водоснабжения и водоотведения и информации о порядке предоставления сведений, необходимых для разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения в муниципальной газете «Созидание» 

согласно приложению № 2.
  Глава администрации Пичпандинского

 сельского поселения:  

                                                                                               Приложение № 1 к Постановлению

 Главы Пичпандинского сельского поселения

от 22.01.2014г. № 3
График

 мероприятий по разработке схем водоснабжения и водоотведения

Пичпандинского сельского поселения Зубово - Полянского муниципального района

	№ п/п
	Наименование этапа выполнения
	Срок выполнения
	Исполнитель

	1
	Принятие постановления о разработке схем водоснабжения и водоотведения Пичпандинского сельского поселения Зубово - Полянского муниципального района
	22.01.2014г.
	Глава Пичпандинского сельского  поселения 

	2
	Размещение информации о разработке проектов схем водоснабжения и водоотведения Пичпандинского сельского поселения Зубово - Полянского муниципального района
	22.01.2014г.

26.01.2014 г.
	Администрация Пичпандинского сельского  поселения

	3
	Сбор исходных данных для разработки схем  водоснабжения и водоотведения Пичпандинского сельского поселения Зубово - Полянского муниципального района
	26.01.2014г.

14.02.2014г.
	Администрация Пичпандинского сельского  поселения 

Юридические лица 

	4
	Разработка проекта схем  водоснабжения и водоотведения Пичпандинского сельского поселения Зубово - Полянского муниципального района 
	14.02.2014г.

19.02.2014 г.
	Администрация Пичпандинского сельского  поселения

Организация

(по договору)

	5
	Рассмотрение и  утверждение схемы водоснабжения и водоотведения Пичпандинского сельского поселения Зубово - Полянского муниципального района 
	19.02.2014г.

26.02.2014г.
	Глава Пичпандинского сельского  поселения

	6
	Размещение схемы водоснабжения и водоотведения Пичпандинского сельского поселения Зубово - Полянского муниципального района на официальном сайте администрации за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и опубликование в муниципальной газете «Созидание»
	26.02.2014г.-05.03.2014г.

 
	Администрация Пичпандинского сельского  поселения




Приложение № 2 к Постановлению

 Главы Пичпандинского сельского поселения

от 22.01.2014г. № 3
УВЕДОМЛЕНИЕ

о начале разработки схем водоснабжения и водоотведения

Пичпандинского сельского поселения Зубово - Полянского муниципального района

 

 

 

Администрация Пичпандинского сельского поселения Зубово – Полянского муниципального района Республики Мордовия уведомляет о начале разработки схем водоснабжения и водоотведения Пичпандинского сельского поселения на 2014 – 2024 годы (решение о начале разработки схем водоснабжения и водоотведения Пичпандинского сельского поселения принято постановлением администрации Пичпандинского сельского поселения от 22.01.2014 № 3 ) в соответствии с Федеральными законами от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации 05.09.2013г. № 782  «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Учитывая, что численность населения сельского поселения, составляет  менее 607  человек, определяется настоящий порядок разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения в соответствии с п.2 Постановления Правительства РФ 05.09.2013г. № 782  «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Схемы водоснабжения и водоотведения разрабатывается на срок не менее 10 лет с соблюдением следующих принципов:

а) обеспечение безопасности и надежности водоснабжения и водоотведения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;

б) обеспечение энергетической эффективности водоснабжения и водоотведения с учетом требований, установленных федеральными законами;

в) соблюдение баланса экономических интересов ресурсоснабжающих организаций и интересов потребителей;

г) минимизация затрат на водоснабжения и водоотведения в расчете на единицу коммунального ресурса для потребителя в долгосрочной перспективе;

д) обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения.

Иные лица, приступившие к разработке проекта схем водоснабжения и водоотведения Пичпандинского сельского поселения, обязаны направить уведомление об этом в администрацию Пичпандинского сельского поселения: Зубово – Полянский район, с.Пичпанда, ул.Советская, д. 54.

тел. 883458 3-86-95 

 

Ответственное лицо – Дружинина Вера Петровна
