АДМИНИСТРАЦИЯ ЗУБОВО-ПОЛЯНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«09» февраля 2015 года                                                                                               № 130
п. Зубова Поляна
О подготовке к весеннему паводку 2015 года на территории Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия
В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 21 июля 1997 года №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», федеральным законом «О защите населения территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994г. № 68-ФЗ, в целях проведения предупредительно-профилактических и спасательных мероприятий, защиты населения, жилых и хозяйственных объектов, обеспечения сохранности гидротехнических сооружений, предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка 2015 года администрация Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия п о с т а н о в л я е т:
1. На период весеннего паводка 2015 года создать паводковую комиссию при администрации Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия (Приложение № 1).
1.1. Утвердить план мероприятий по подготовке к пропуску вод весеннего паводка 2015г., снижения ущербов от вредного воздействия их, уменьшения загрязнения поверхностных вод на реках Зубово-Полянского муниципального района (Приложение №2).
2.Рекомендовать Главам администраций городских и сельских поселений Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия:
- провести разъяснительную работу среди населения, проживающего в затопляемых местах, расположенных в непосредственной близости от плотин, прудов и водохранилищ, о необходимости обеспечения сохранности имущества, скота и их страхования в период весеннего паводка 2015 года ;
- в местах возможного массового выхода людей на лед выставить предупреждающие знаки о запрете выхода на лед;
- в срок до 10 марта 2015 года подготовить списки граждан, проживающих и работающих в местах возможного подтопления, продумать варианты их возможной эвакуации.
3.Начальнику отдела по делам ГО и ЧС администрации Зубово-Полянского муниципального района:
- обеспечить координацию деятельности всех исполнительных органов Зубово-Полянского муниципального района и организаций, задействованных в предупредительно- профилактических мероприятий, населения, жилых и хозяйственных объектов, обеспечения сохранности ГТС в период весеннего паводка 2015 года;
- провести корректировку планов действий сил и средств при чрезвычайных ситуациях на весь паводковый период;
- организовать проверки готовности к пропуску паводковых вод на ГТС, расположенные на территории Зубово-Полянского муниципального района, объектов, представляющих экологическую опасность, возможных источников загрязнения, расположенных в водоохранных зонах и зонах возможного затопления, которые могут оказать негативное воздействие на качество водных ресурсов;
- подготовить памятки по правилам поведения граждан при подтоплении жилых помещений весенними водами.
4.Рекомендовать Управлению по социальной работе администрации Зубово-Полянского муниципального района провести среди учащихся образовательных учреждений разъяснительную работу о мерах безопасности на водоемах и реках в период весенних каникул.
5.Рекомендовать отделу МВД России по Зубово-Полянскому муниципальному району:
- обеспечить усиленный вариант охраны общественного порядка в местах возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним паводком;
- пресекать выход людей и техники на опасные участки мостовых сооружений, рек и водоемов.
6. Рекомендовать начальнику Зубово-Полянского участка ООО «МАПО-ТРАНС» Дружинину Н.Я, провести обследование состояния дорог и водопропускных труб и принять меры по их очистке, ремонту и дополнительному укреплению.
7. Рекомендовать директорам ООО «ЖИЛКОМСЕВИС Зубова Поляна» Столбнякову А.В. и ООО «ЖКХ Явас» Ошкину Ю.Н., принять меры по очистке водопропускных труб в рп.Зубова Поляна, Умет, Потьма, Явас, Леплей, Сосновка, Дубитель, Ширингуши провести их ремонт.
8. Рекомендовать директорам ООО «Зубово-Полянаводоканал» Кельгаеву С.А. и ООО «Явасский водоканал» Яковлеву Ф.Д. провести комплекс мер по непопаданию талых вод в систему водоснабжения населения питьевой водой.
9. Рекомендовать начальнику РУЭС Кувшинову Ф.Д. провести комплекс мер по обеспечению гарантированной связи с населенными пунктами района, попадающими в зону затопления.
10. Рекомендовать начальнику РЭС Беляеву В.Д. провести комплекс мер по обеспечению гарантированной подачи электроэнергии в населенные пункты, попадающих в зону затопления.
11. Главному врачу ГБУЗ РМ «Зубово-Полянская районная больница» Бабину А.А. на период весеннего паводка создать резерв медикаментов в населенных пунктах района, где нет дороги с твердым покрытием. На случай экстренной эвакуации людей из зоны затопления предусмотреть в лечебных учреждениях резерв больничных коек для пострадавших при охлаждении.
12. Контроль исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации, заместителя председателя КЧС и ОПБ администрации Зубово-Полянского муниципального района А.Н. Нечаева
Глава администрации Зубово-Полянского 
муниципального района Республики Мордовия                                                     С.С. Сурдин
Приложение №1

к постановлению администрации
Зубово-Полянского муниципального 

района Республики Мордовия

от «09» февраля 2015г. № 130
Рабочий состав паводковой комиссии при администрации
Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия
	Председатель комиссии
	Нечаев Александр Николаевич
	Заместитель Главы администрации Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия

	Члены комиссии
	Волкова Наталья Алексеевна
	Заместитель Главы администрации Зубово-Полянского муниципального района, начальник финансового управления администрации Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия

	
	Надейкина Надежда Васильевна
	Начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия

	
	Курносов Александр Иванович
	Начальник отдела МВД России по Зубово-Полянскому муниципальному району (по согласованию)

	
	Забайкин Борис Алексеевич
	Директор ГКУ «Социальной защиты населения по Зубово-Полянскому району РМ » (по согласованию)

	
	Столбняков Александр Васильевич
	Генеральный директор
ООО «ЖИЛКОМСЕРВИС Зубова Поляна» (по согласованию)

	
	Ошкин Юрий Николаевич
	Генеральный директор
ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство Явас» (по согласованию)

	
	Кельгаев Сергей Александрович
	Генеральный директор
ООО «Зубово-Полянаводоканал»
(по согласованию)

	
	Яковлев Федор Данилович
	Генеральный директор
ООО «Водоканал» (по согласованию)

	
	Сурдин Алексей Борисович
	Генеральный директор ООО «Электротеплосеть» (по согласованию)

	
	Беляев Василий Дмитриевич
	Начальник Зубово-Полянского РЭС (по согласованию)

	
	Надейкин Андрей Иванович
	Генеральный директор
ОАО «Зубово-Полянское автотранспортное предприятие»
(по согласованию)


	
	Бабин Александр Алексеевич
	Главный врач
ГБУЗ РМ «Зубово-Полянская районная больница» (по согласованию)

	
	Кувшинов Федор Дмитриевич
	Начальник линейно-технического цеха ОАО «Ростелеком» рп Зубова Поляна
(по согласованию)

	
	Зуйкин Андрей Анатольевич
	Начальник МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия (по согласованию)

	
	Катков Иван Егорович
	Начальник Филиала ОАО «Газпром газораспределение Саранск» в рп. Зубова Поляна (по согласованию)

	
	Дружинин Николай Яковлевич
	Начльник Зубово-Полянского участка ООО «МАПО-ТРАНС» (по согласованию)

	
	Шейкина Елена Николаевна
	Генеральный директор ООО «Констант» (по согласованию)

	
	Шевченко Сергей Петрович
	Инспектор ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Республике Мордовия» (по согласованию)

	
	Степушкин Иван Александрорвич
	Начальник управления по социальной работе администрации Зубово-Полянского муниципального района РМ

	
	Чекалдин Владимир Анатольевич
	Начальник участка Ковылкинской дистанции пути Куйбышевской дирекции инфраструктуры центральной дирекции инфраструктуры филиала ОАО «РЖД» (по согласованию)

	
	Миронов Андрей Егорович
	Начальник ПЧ-14 «1ОФПС по РМ» 
(по согласованию)

	
	Сисигина Полина Николаевна
	Глава администрации Зубово-Полянского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района РМ

	
	Малышева Екатерина Васильевна
	Глава администрации Ачадовского сельского поселения Зубово-Полянского муниципального района РМ

	
	Коняшкин Петр Александрович
	Глава администрации Новопотьминского сельского поселения Зубово-Полянского муниципального района РМ

	
	Федорова Кристина Сергеевна
	Глава администрации Пичпандинского сельского поселения Зубово-Полянского муниципального района РМ

	
	Шичкина Валентина Григорьевна
	Глава администрации Булдыгинского сельского поселения Зубово-Полянского муниципального района РМ

	
	Телякова Альбина Юрьевна
	Глава администрации Горенского сельского поселения Зубово-Полянского муниципального района РМ

	
	Губарева Лидия Ивановна
	Глава администрации Новобадиковского сельского поселения Зубово-Полянского муниципального района РМ

	
	Лаксаев Петр Васильевич
	Глава администрации Мордовско-Пимбурского сельского поселения Зубово-Полянского муниципального района РМ


Приложение № 2

к постановлению администрации
Зубово-Полянского муниципального 

района Республики Мордовия

от «09» февраля  2015г. № 130
План 
мероприятий по подготовке к пропуску вод весеннего паводка 2015 года, снижения ущербов от вредного воздействия их, уменьшения загрязнения поверхностных вод на реках Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ответственный
	Срок исполнения

	1. 1
	Принятие постановления администрации Зубово-Полянского муниципального района «О подготовке к весеннему паводку 2015 года на территории Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия»
	Надейкина Н.В. -
начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации Зубово-Полянского муниципального района 
	До 05.03.2015 г.

	2. 2
	Заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности при администрации Зубово-Полянского муниципального района 
	Нечаев А.Н. – заместитель Главы администрации, заместитель председателя КЧС и ОПБ при администрации Зубово-Полянского муниципального района 
	До 10.03.2015 г.

	3. 3
	Провести заседание паводковой комиссии при КЧС и ОПБ администрации Зубово-Полянского муниципального района 
	Нечаев А.Н. - председатель паводковой комиссии при КЧС и ОПБ администрации Зубово-Полянского муниципального района 
	До 10.03.2015 г.

	4. 4
	Подготовить списки жителей Зубово-Полянского муниципального района, подпадающих в зону временного подтопления и места их временного размещения
	Главы администраций городских и сельских поселений Зубово-Полянского муниципального района

	До 10.03.2015 г.

	5. 5
	Сформировать дежурные бригады на гидротехнических сооружениях по ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций на период весеннего половодья 2015 года
	Собственники гидротехнических сооружений. Главы городских и сельских поселений Зубово-Полянского муниципального района
	До 10.03.2015 г.

	6. 6
	Совещание с главами администраций городских и сельских поселений Зубово-Полянского муниципального района с повесткой дня: «О подготовке к весеннему паводку 2015 года на территории Зубово-Полянского муниципального района»
	Нечаев А.Н. – заместитель Главы администрации, заместитель председателя КЧС и ОПБ при администрации Зубово-Полянского муниципального района;
Надейкина Н.В. – начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации Зубово-Полянского муниципального района 
	До 15.03.2015 г.

	7. 7
	Разработать памятку по действиям населения при наводнении и опубликовать в районной газете «Время и жизнь»
	Надейкина Н.В. – начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации Зубово-Полянского муниципального района 
	До 15.03.2015 г.

	8. 8
	Произвести обследование ГТС по безаварийному пропуску весеннего паводка 2015 года
	Нечаев А.Н.- председатель паводковой комиссии при КЧС и ОПБ администрации Зубово-Полянского муниципального района , 
Дружинин Н.Я.-начальник ООО «МАПО-ТРАНС»
	До 20.03.2015 г.

	9. 9
	Привести в постоянную готовность все плавающие средства, необходимые при паводке 2015 г.
	Нечаев А.Н.– заместитель Главы администрации, заместитель председателя КЧС и ОПБ при администрации Зубово-Полянского муниципального района, 
Надейкина Н.В. -
начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации Зубово-Полянского муниципального района, 
Шевченко С.П. - инспектор ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Республике Мордовия» 
	До 25.03.2015 г.

	10. 10
	Создать резерв материальных ресурсов на время паводка 
2015 г.
	Надейкина Н.В. – начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации Зубово-Полянского муниципального района 
	До 25.03.2015 г.

	11. 11
	Завести товары первой необходимости в населенные пункты, которые на время весеннего паводка будут изолированы от центральных дорог
	Нечаев А.Н. – заместитель Главы администрации, заместитель председателя КЧС и ОПБ при администрации Зубово-Полянского муниципального района, 
Шейкина Е.Н. -
генеральный директор ООО «Констант»
	До 25.03.2015 г.

	12. 12
	До начала паводка ограничить выход рыбаков на лед
	Нечаев А.Н. - председатель паводковой комиссии при КЧС и ОПБ администрации Зубово-Полянского муниципального района,
Фокин В.И. -
руководитель ГБУ РМ «Зубово-Полянское ГООХ»
	Постоянно

	13. 13
	На предприятиях сформировать аварийно-спасательные бригады. Утвердить графики круглосуточного дежурства на время паводка.
	Нечаев А.Н.- председатель паводковой комиссии при КЧС и ОПБ администрации Зубово-Полянского муниципального района , руководители предприятий и организаций жилищно-коммунального комплекса Зубово-Полянского муниципального района
	До 25.03.2015 г.

	14. 14
	Распространение памяток «Внимание паводок»
	Главы городских и сельских поселений Зубово-Полянского муниципального района
	До 25.03.2015 г.

	15. 15
	Проведение классных часов в общеобразовательных учреждениях района
	Степушкин И.А. - начальник управления по социальной работе по отдельному плану
	До роспуска учащихся на весенние каникулы.


Начальник отдела по делам ГО и ЧС
администрации Зубово-Полянского 
муниципального района РМ                                                                   Н.В. Надейкина
